ANEXO

AT7

TERMINOS DE REFERENCIA

| Licitación Num.: | LPE-N30-2017 |
| --- | --- |
| Obra : | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PLAN INTEGRAL DE ESCALERA NÁUTICA EN TAMAULIPAS. |

TERMINOS DE REFERENCIA

I.	ANTECEDENTES	2

A.	GENERALIDADES	2

B.	UBICACIÓN	3

C.	GEOGRAFÍA	3

II.	JUSTIFICACIÓN	4

III.	ZONAS DE INFLUENCIA	4

IV.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO DE MERCADO)	5

A.	OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO	5

B.	OBJETIVOS PARTICULARES DEL ESTUDIO	5

C.	ALCANCES DEL ESTUDIO	5

1)	Recopilación y análisis de la información	5

2)	Viajes técnicos	5

3)	Análisis de la oferta competitiva	6

4)	Análisis de la demanda	6

5)	Elaboración de Escenarios y Pronósticos	6

6)	Información que será proporcionada	6

D.	TIEMPO DE EJECUCIÓN Y REVISIONES	6

E.	FORMA DE PAGO	6

F.	PRESENTACIÓN DEL RESULTADO FINAL	7

G.	CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA	7

H.	SANCIONES Y RESPONSABILIDADES	7

- ANTECEDENTES

- GENERALIDADES

El estado de Tamaulipas se localiza en la parte noroeste de la República Mexicana, colinda al norte con el estado de Nuevo León y los Estados Unidos de Norteamérica, al este con el Golfo de México y los Estados Unidos de Norteamérica, al sur con el estado de Veracruz, el Golfo de México al oeste con el estado de San Luis Potosí. Tamaulipas se encuentra dividido en 43 Municipios, siendo la capital del estado Ciudad Victoria.

58% de su territorio presenta clima cálido y semicálido subhúmedo; 38%, seco y semiseco en el centro, norte y hacia el suroeste del estado; 2%, templado subhúmedo en la región suroeste; y el resto, semicálido húmedo localizado hacia el suroeste de la entidad.

Tamaulipas tiene una temperatura promedio anual de 23.5° C, una precipitación promedio de anual 780 mm, lluvias que se presentan principalmente durante el verano.

Dentro de las principales actividades económicas, destacan ocho sectores, los cuales representaron el 80.15% de la actividad económica en el estado. Siendo estos los siguientes:

- Industria manufacturera (17.48%).

- Comercio (14.86%).

- Servicios inmobiliarios (12.74%).

- Transportes (10.24%).

- Minería (9.17%).

- Construcción (7.69%).

- Energía eléctrica, agua y gas (4.23%).

- Servicios educativos (3.74%).

La industria manufacturera es el sector más importante de Tamaulipas, observándose un crecimiento anual promedio en el periodo 2003-2014 de 2.54%. En este sentido, destaca la participación laboral en la industria y comercio, ya que 62% de las personas ocupadas trabaja en el comercio y los servicios; 30%, en la industria; y 6%, en la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

El turismo náutico representa una oportunidad de impulsar la economía de una determinada región, de una zona turística poco desarrollada o con atractivos regionales poco explotados, ya que este tipo de turismo permite no sólo la realización de actividades náuticas, sino que genera un flujo de turistas e inversores que buscan realizar diversas actividades complementarias, atractivos naturales, comerciales y de experiencias con valor agregado. En tal sentido, la instalación de marinas turísticas genera un flujo de inversiones complementarias de alojamiento, alimentos y servicios diversos.

La generación de una Escalera Náutica en Tamaulipas permitirá generar una oferta turística diferente, de valor agregado, estructurada y con una serie de productos turísticos diversificados y que permiten diversificar y e incrementar la oferta turística del estado, al permitir atraer a la demanda a lo largo del año.

A continuación se realiza un breve descriptivo de las principales fortalezas que permiten inferir que el turismo náutico en el estado de Tamaulipas es un área de oportunidad poco explorada en la actualidad.

- UBICACIÓN

Tamaulipas colinda con el estado norteamericano de Texas, siendo este el segundo en importancia económica (únicamente detrás de California) y la decimotercera potencia mundial, cuenta con un mercado potencial de 26.5 millones de consumidores, y se prevé que alcance los 35 millones antes de 2040. Texas cuenta con más de 580 mil botes registrados en el estado, siendo el sexto lugar dentro de los Estados Unidos de Norteamérica con el mayor número de embarcaciones.

- GEOGRAFÍA

El estado de Tamaulipas, cuenta con 420 km de litoral con el Golfo de México. Por la acción de las corrientes marinas a la orilla del mar se han formado una serie de playas que han separado y formado cuerpos de agua como la Laguna Madre. En el occidente y en el límite internacional se encuentra una extensión de lomeríos, interrumpidos en la parte central por la sierra Chiquita. El litoral de Tamaulipas se divide en cuatro grandes regiones.

- Región Norte: Comprendida entre el Río Bravo y  El Mezquital.

- Sistema de la Laguna Madre: Área costera que comprende la línea litoral que da al Mar del Golfo de México.

- Región Central: Se encuentra constituida por la franja litoral de la parte sur del Municipio de Soto la Marina y parte del Municipio de Aldama.

- Región Sur: Considera las regiones fluviales dependientes del Río Tamesí y los Puertos de Tampico y Altamira.

Los principales ríos de la entidad son los siguientes: Ríos: Bravo (nace en las Montañas Rocallosas en Estados Unidos de América y recorre la frontera con México en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y desemboca en el Golfo de México), Soto La Marina, Tamesí, Pánuco y Conchos. Las principales lagunas de la entidad son: Madre, San Andrés, El Barril, Anda La Piedra y La Nacha.

El Estado de Tamaulipas tiene dos Puertos Internacionales, el de Tampico y Altamira, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 2016 se mostró un movimiento de 24.7 millones de toneladas, de los cuales, el 93% fue de importación y exportación, y el 7% de movimientos de cabotaje.

Del monto total, en el Puerto de Altamira se movieron 17.7 millones de toneladas, esto representa el 72% del movimiento realizado en los dos puertos, logrando el primer lugar nacional en movimiento de fluidos y el cuarto en carga contenerizada. Por otro lado, de enero a mayo del presente ejercicio, tuvo un movimiento comercial de 8.09 millones de toneladas, en comparación del mismo periodo de tiempo en el año anterior, se registró un movimiento de 7.4 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento del 8.4%.

En el Puerto de Tampico, en el periodo de enero a mayo del presente ejercicio fue de 3.14 millones de toneladas, y en comparación con mismo periodo de tiempo en el 2016, se ha registrado un crecimiento del 16.5%, con un movimiento de 2.69 millones de toneladas.

- JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Escalera Náutica Tamaulipas, es un proyecto turístico de importancia sustantiva para el Gobierno del Estado de Tamaulipas, debido a que permitirá explotar el potencial turístico de la región.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas ha desarrollado una estrategia de aprovechamiento de los potenciales naturales, de infraestructura, de conectividad y atractivos regionales, con la finalidad de impulsar la diversificación de las actividades económicas en concordancia con el desarrollo económico y social de Tamaulipas.

La adecuada planeación de los proyectos de infraestructura turística requiere de la integración de la totalidad de los estudios requeridos, con la finalidad de determinar las mejores acciones y procesos para la ejecución y puesta en marcha del proyecto de Escalera Náutica Tamaulipas.

- ZONAS DE INFLUENCIA

Se han identificado áreas susceptibles de estudio a lo largo del litoral del Estado de Tamaulipas:

| Ubicación | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Latitud | Longitud |
| Tampico | 22.264913° | -97.785649° |
| Matamoros | 25.239754° | -97.428942° |
| Soto la Marina | 23.786296° | -97.771903° |
| Aldama | 23.054036° | -97.785838° |
| San Andrés | 22.715188° | -97.859183° |
| San Fernando | 24.487823° | -97.761619° |

- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO DE MERCADO)

- OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

Llevar a cabo la integración de un estudio de mercado que permita demostrar la viabilidad y potencial turístico y económico de construir una serie de instalaciones náuticas en la costa del estado de Tamaulipas. Para lograr lo anterior, se deberá identificar la demanda actual y potencial, así como las condiciones óptimas de mercado, ambientales y técnicas a fin de determinar las zonas con mayor impacto que permitan la detonación de la inversión en el estado, mediante el pleno desarrollo del proyecto Escalera Náutica Tamaulipas.

- OBJETIVOS PARTICULARES DEL ESTUDIO

A continuación se presenta una relación de los objetivos particulares del estudio de mercado, relativo al proyecto Escalera Náutica Tamaulipas:

- Analizar la oferta competitiva de los servicios náuticos en las zonas de influencia del proyecto Escalera Náutica Tamaulipas.

- Analizar las características de la demanda del mercado náutico actual y potencial para el proyecto Escalera Náutica Tamaulipas.

- Realizar el pronóstico de demanda de servicios náuticos del proyecto Escalera Náutica Tamaulipas.

- ALCANCES DEL ESTUDIO

Se planteará de manera específica la aplicación de metodologías probadas y mejores prácticas internacionales, para determinar lo siguiente:

- Recopilación y análisis de la información

Se realizará una investigación en fuentes primarias y secundarias que permita la integración inicial del estudio de mercado, y considerará al menos las siguientes acciones específicas:

- Búsqueda, definición y consulta de fuentes de información, primarias y secundarias.

- Definición de la metodología a utilizar en la investigación de mercado, y en el planteamiento de modelos de demanda.

- Definición de métodos cualitativos y cuantitativos para la integración del documento.

- Viajes técnicos

El objetivo del viaje técnico es evaluar y corroborar la información obtenida en gabinete, relativa a las condiciones de la “Oferta” y “Demanda” actual y potencial, tanto a nivel nacional como internacional.

Así mismo, se busca establecer las condiciones del entorno competitivo para el mercado náutico y turístico en el destino y su zona de influencia.

- Análisis de la oferta competitiva

Se integrará un informe detallado de las condiciones actuales de las marinas existentes y desarrollos asociados en la región de la costa de Texas (EUA) y en la costa norte del Golfo de México.

- Análisis de la demanda

Se integrará un informe detallado de las condiciones actuales de la demanda del mercado náutico actual y potencial para el proyecto Escalera Náutica Tamaulipas. Dicho informe incluirá al menos los siguientes apartados:

- Análisis de las condiciones actuales del mercado náutico nacional.

- Análisis de las condiciones actuales del mercado náutico internacional.

- Análisis de las potencialidades del mercado náutico nacional.

- Análisis de las potencialidades del mercado náutico internacional.

- Se realizará un diagnóstico de los segmentos de pesca deportiva y cinegética, como segmentos potenciales para Tamaulipas.

- Elaboración de Escenarios y Pronósticos

Se integrará un informe detallado de la demanda de servicios náuticos requeridos por los usuarios potenciales del proyecto, considerando los flujos de ingreso y egreso de cada una de las instalaciones náuticas, pronósticos de estadía, porcentaje de flota permanente y flota de tránsito, pronósticos de estacionalidades y definición de público objetivo.

- Información que será proporcionada

Con la finalidad de apoyar a la integración de los documentos de estudio de mercado, estudios técnicos y Documentos de análisis costo beneficio, relativos al proyecto Escalera Náutica Tamaulipas, se proporcionará toda información que a discrecionalidad del contratante se considere relevante para conocimiento del consultor. Dicha información incluye pero no se limita a los alcances y metas del proyecto, y será en estricto sentido confidencial, por lo cual estará sujeta a las regulaciones aplicables vigentes en la materia.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN Y REVISIONES

El servicio se desarrollará en un tiempo máximo de 16 semanas, a partir de la fecha de firma del contrato correspondiente.

- FORMA DE PAGO

La documentación que acredite la procedencia del pago será presentada por el contratista por periodos mensuales, con fecha de corte quincenal, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia del pago:

- Informe de avance de mensual (Archivo electrónico)

- Informe fotográfico, Anexo A (impreso)

El contratista deberá presentar la estimación al contratante, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para proceder con el pago correspondiente.

Se otorgará hasta el 30% de anticipo para la ejecución de los trabajos conforme al artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- PRESENTACIÓN DEL RESULTADO FINAL

Se integrará el documento final, tanto para el estudio de mercado, con sus correspondientes anexos, y contendrá una síntesis ejecutiva y una presentación con los resultados relevantes en Power Point. El resultado final deberá tanto para el estudio de mercado, como para la ficha técnica, ser presentado para revisión el último día del contrato de manera electrónica, debiendo considerar los avances hasta el último día contractual.

Una vez verificado el resultado final, tanto para el estudio de mercado, como para la ficha técnica, por parte del contratante, el contratista deberá presentar lo siguiente:

- Los resultados del informe final para el estudio de mercado, el documento que deberá presentarse en 2 impresos a color en carpeta rígida, incluyendo en la portada, nombre del proyecto, número de contrato, respetando en todo momento limpieza.

- Las figuras y gráficas deberán ser impresas a escala conveniente.

- Se entregarán 2 originales en formato editable para Windows en el tipo de archivo descrito previamente (Word, Excel, PowerPoint, PDF, AutoCAD); deberán contener toda la información generada para la presentación final imágenes en formato JPEG con calidad para impresión.

Una vez recibido el resultado final para el estudio de mercado, se podrá requerir la participación del contratista para consultas, aclaraciones, revisiones adicionales y/o correcciones que correspondan, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, sin ningún cargo adicional.

- CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá contemplar como mínimo un Coordinador de Proyecto, especializado en materia de estudios de mercado y/o evaluación de programas y proyectos de inversión, el cual lo demuestre mediante currículo. El personal técnico y/o administrativo que el contratista presente en su propuesta, deberá ser de acuerdo a los niveles que se presentan en el Anexo B, considerando que deberá cumplir con todas y cada una de las características señaladas en el mismo, así como deberá de tomar en consideración los salarios base especificados.

- SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

- El contratista se apegará a lo establecido en el contrato que suscriba, en términos de la legislación aplicable vigente.

- En caso supuesto que el contratante solicite información adicional o realice observaciones a los documentos presentados, el contratista estará obligado a presentar los requerimientos sin ningún cargo adicional, disponiendo de personal técnico para el planteamiento, revisión y discusión de resultados en la ubicación que el contratante determine.

- Dentro del marco de los alcances del presente contrato, la empresa con la cual se celebre la realización de los estudios especificados, deberá brindar el seguimiento administrativo y técnico durante y después de concluido el mismo ante el contratante, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados.

Anuario estadístico y geográfico de Tamaulipas (INEGI 2016).

Considerando el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007).

Estructura económica de Tamaulipas en síntesis (INEGI 2016).

Estructura económica de Tamaulipas en síntesis (INEGI 2016).

Conociendo Tamaulipas. Sexta Edición (INEGI 2016).

http://businessgoon.com/texas-la-segunda-potencia-economica-en-ee-uu/

Texas Parks & Wildlife Department.

http://www.cuentame.inegi.org.mx

Programa Regional de Desarrollo Costero en el Estado de Tamaulipas.