LICITACIÓN No.:    LPE-N41-2018

PARA:                  ESTUDIO, ANÁLISIS COSTOS BENEFICIO, NUEVE PERFIL Y UNO A NIVEL PREFACTIBILIDAD. ESTUDIO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PREFACTIBILIDAD, ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y DOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y MADERO, TAMAULIPAS.

ANEXO AT1.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

DATOS GENERALES

CONVOCANTE:   GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Cd. Victoria, Tam., a 29 de agosto de 2018.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LPE-N41-2018, su obtención será mediante un pago por gastos de recuperación.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UTILIZANDO PARA SU EVALUACIÓN EL MECANISMO BINARIO.

| FECHAS RELEVANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO | LIMITE DE REGISTRO | VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| 29 de agosto de 2018 | 8 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.. | 6 de septiembre de 2018, a las 11:00 hrs, en las oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083. | 10:00 hrs., del día 14 de septiembre de 2018 |

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMpET) en sus Artículos 35 Fracción I y 36, la Secretaría de Obras Públicas (SOP), a través del comité para la Licitación de Obras Públicas, presenta las Bases para la Licitación Pública Nacional No. LPE-N41-2018, correspondiente a la Convocatoria Pública No. 028, de fecha 29 de agosto de 2018, para la adjudicación de un CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, para la ejecución de  los trabajos cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia.

Las BASES DE LICITACIÓN, a través de las cuales se instruye a los LICITANTES la forma en que deberán integrar sus proposiciones, se encuentran disponibles para su consulta y venta desde el día de la publicación de la convocatoria en el PERIODICO OFICIAL y hasta el día 8 de septiembre de 2018, en:

- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, en horario de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar a más tardar en la fecha arriba señalada, el costo es de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), la forma de pago es en la DLC mediante Cheque de Caja o Cheque Certificado de Institución de Crédito establecida preferentemente en la localidad, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

- La dirección de Internet: http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación Secretaría de Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada para consulta y venta de las BASES DE LICITACIÓN, el costo es de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), la forma de pago es en el Banco HSBC mediante deposito al número de cuenta 04046687208, clave 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tam.

1.	ORIGEN DE LOS FONDOS.

para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACIÓN, se autorizó la inversión correspondiente mediante oficio de aprobación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

En virtud de que los recursos económicos con que se cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la misma, la LOPSRMpET.

2.	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

Las BASES DE LICITACIÓN especifican los trabajos que se requieren, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales señaladas en las BASES DE LICITACIÓN. Estas BASES incluyen además:

- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES Datos Generales;

- Modelos de Contrato y Fianzas;

- Términos de Referencia;

- Formatos de los Anexos; y

- Método de Evaluación.

El LICITANTE  deberá  examinar  todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las BASES DE LICITACIÓN.

3.	ACLARACIONES A LAS LAS BASES DE LICITACIÓN.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en estas BASES DE LICITACIÓN, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado serán consideradas LICITANTES y tendran derecho a formular solicitudes de aclaración dudas o cuestionamientos en relación con estas BASES DE LICITACIÓN.

El LICITANTE podrá solicitar aclaraciones sobre las BASES DE LICITACIÓN, siempre y cuando sean formuladas a través de comunicación escrita, dirigida a la Dirección de Licitaciones y Contratos, y que dichas comunicaciones sean recibidas directamente o a través del correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx, a más tardar 10 (diez) días naturales antes de la fecha prevista para la presentación de las proposiciones. La SOP responderá mediante oficio de aclaraciones y lo pondrá a disposición de todos los LICITANTES que hayan adquirido las BASES DE LICITACIÓN, hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Práxedis Balboa S/N,  Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas para que les sea entregada copia de la Minuta levantada en la junta de aclaraciones, o en la dirección de Internet http://tamaulipas.gob.mx/(Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación Secretaría de Obras Públicas), en virtud de que los cambios a las BASES DE LICITACIÓN establecidos en la misma, serán obligatorios para ellos.

4.	MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓN en los términos del Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días naturales antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES.

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todos los LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de las mismas BASES DE LICITACIÓN

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios para ellos.

Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar la misma.

Los LICITANTES deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Práxedis Balboa S/N,  Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas para que les sea entregada copia de los oficios de aclaraciones, o en la dirección de Internet http://tamaulipas.gob.mx/(Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación Secretaría de Obras Públicas), en virtud de que los cambios a las BASES DE LICITACIÓN establecidos en la misma, serán obligatorios para ellos.

En caso de discrepancias entre la  información contenida en la CONVOCATORIA a la licitación pública, las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, la junta de aclaraciones u oficio de aclaraciones, prevalecerá lo establecido en los oficios de aclaraciones emitidos con posterioridad a la junta de aclaraciones, la junta de aclaraciones, las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES y la CONVOCATORIA a la licitación pública, respectivamente.

- PLAZO DE EJECUCIÓN.

La SOP requiere que los SERVICIOS O TRABAJOS sean ejecutados en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día 24 de octubre de 2018 y hasta el 21 de abril de 2019.

- ANTICIPOS.

Para todo lo relacionado con este rubro en el caso de que la SOP otorgue algún anticipo, el LICITANTE adjudicatario del Contrato se deberá sujetar a lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la SOP otorgará un anticipo equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente para los gastos de inicio de los trabajos y demás insumos necesarios para la realización de los SERVICIOS O TRABAJOS objeto del Contrato.

Para garantizar los anticipos y el cumplimiento del Contrato, el LICITANTE adjudicatario del Contrato deberá constituir las garantías dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

El importe del anticipo establecido será puesto a disposición del LICITANTE adjudicatario del Contrato, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato deberá entregar, por la totalidad del monto de los anticipos, la garantía, factura y recibo que amparen el importe total por este concepto, a satisfacción de la SOP y de acuerdo con los formatos establecidos por ésta, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato, en la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam., de 9:00 a 14:00 horas.

El atraso en la entrega del anticipo que sea imputable a la SOP Será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si el LICITANTE no cumple con la entrega de dichos documentos dentro del plazo antes señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente en el contrato.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la SOP en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al LICITANTE adjudicatario del Contrato la determinación de dar por rescindido el mismo.

Para la amortización del anticipo otorgado se procederá de la siguiente manera:

- La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por el LICITANTE adjudicatario del Contrato, deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.

- El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:

- Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

- En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte del LICITANTE adjudicatario del Contrato.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre el saldo por amortizar y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la SOP.

7.	INDICACIÓN DE NO NEGOCIACIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE LICITACIÓN, así como en las proposiciones presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

8.	SUBCONTRATACIÓN.

El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de la dependencia, podrá hacerlo respecto de partes del Contrato.

Los SERVICIOS O TRABAJOS que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS ante la dependencia.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los Contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la SOP.

A pesar de contar con la autorización de la SOP a la subcontratación, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a la SOP a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de la SOP respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá al LICITANTE adjudicatario del Contrato de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. El LICITANTE adjudicatario del Contrato será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a la SOP libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

9.	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA SOP.

Para la preparación de la proposición, el LICITANTE deberá considerar que la SOP no proporcionará materiales o equipo de instalación permanente alguno.

10.	VISITA  AL  SITIO  DE  REALIZACIÓN DE LOS  SERVICIOS O TRABAJOS

La visita al sitio de realización de los SERVICIOS O TRABAJOS se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2018, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083., para lo cual podrá solicitar información al teléfono (01 834) 107 8151 Ext. 42321, de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos.

La asistencia a la visita al sitio de realización de los SERVICIOS O TRABAJOS es optativa, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en el Acta, así como las condiciones ambientales del sitio donde se realizarán los trabajos, deberán ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboración de su proposición; el no hacerlo será motivo suficiente para desechar la misma.

El LICITANTE en su proposición deberá incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los SERVICIOS O TRABAJOS y sus condiciones ambientales, asi como copia fotostatica del acta de visita al sitio generada entre el representante de la CONVOCANTE y los LICITANTES asistentes, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los SERVICIOS O TRABAJOS podrán asistir los interesados que hayan adquirido las BASES DE LICITACIÓN, así como aquellos que autorice la convocante. A quienes adquieran las BASES DE LICITACIÓN con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los SERVICIOS O TRABAJOS, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de adquisición, aunque no será obligatorio para la Dependencia o Entidad designar a un técnico que guíe la visita.

Los LICITANTES deberán invariablemente acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra.

11.	 JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se celebrará el día  6 de septiembre de 2018, a las 11:00 hrs,  en las oficinas de la dirección de proyectos de infraestructura de transporte, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 11, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.

La reunión tendrá como finalidad contestar las preguntas que se formulen y aclarar las dudas que pueda haber sobre las BASES DE LICITACIÓN o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las mismas. Se levantará Minuta de la reunión, en la que quedarán registradas las preguntas y sus respectivas respuestas.

Los LICITANTES que soliciten la aclaración de conceptos de trabajo relacionados en el catálogo de conceptos, deberán hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente: número, clave, descripción del concepto de trabajo, unidad, cantidad y pregunta, aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en la Minuta respectiva, deberán ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar la misma. Para tal efecto los LICITANTES que no hayan asistido a la junta de aclaraciones, deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N,  Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas, para que les sea entregada copia de la Minuta levantada en la junta de aclaraciones.

12.	EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA.

El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con experiencia en la ejecución de SERVICIOS O TRABAJOS similares a la que es motivo de la presente LICITACIÓN, tanto en monto como en tipo de SERVICIOS O TRABAJOS de acuerdo con lo establecido en la Relación de Contratos de SERVICIOS O TRABAJOS (Anexo AT3) de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el capital contable de $5’000,000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, ademas deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecución de los trabajos que se deriven del contrato correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 19.2. PRIMERA ETAPA de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

13.	IDIOMA.

Toda la documentación contenida en las proposicines presentadas por los LICITANTES, deberá ser en idioma español, salvo los catálogos técnicos de los equipos, los cuales podrán presentarse en idioma inglés.

14.	MONEDA.

La moneda en que deberá presentarse la proposición será en pesos mexicanos.

15.	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las BASES DE LICITACIÓN, (únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana), en este supuesto, los integrantes deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en las BASES DE LICITACIÓN, además de entregar una copia del convenio privado que celebren entre sí, el cual contendrá como mínimo lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Número de LICITACIÓN y descripción de los SERVICIOS O TRABAJOS;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación.

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

Para acreditar la capacidad financiera, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los LICITANTES que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las proposiciones sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una proposición conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

16.	 ASPECTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

El LICITANTE deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de estos servicios o trabajos, de acuerdo con las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán los SERVICIOS O TRABAJOS, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos, ni prórrogas motivadas por: lluvias ordinarias, mal tiempo y en general por las condiciones ambientales y demás, que pudieran ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS.

Por lo anterior, no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato, a menos que constituyan “Causas de Fuerza Mayor” en términos del Contrato respectivo. Deberá además hacer sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para ejecutar dicho trabajo; así mismo, deberá analizar los grados de dificultad en la ejecución de los mismos y realizar las investigaciones que considere necesarias, sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la realización de los SERVICIOS O TRABAJOS.

La SOP en ningún caso asumirá responsabilidad por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que el LICITANTE no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que antes se hace referencia, no lo relevarán de asumir como adjudicatario del Contrato la responsabilidad de ejecutar y concluir los SERVICIOS O TRABAJOS a entera satisfacción de la SOP.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación.

Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

17.	FORMA DE PRESENTACIÓN.

El LICITANTE elaborará su proposición asentando con tinta indeleble los datos que se le solicitan en los diversos anexos y formatos que integran estas BASES DE LICITACIÓN. Los formatos podrán ser llenados con máquina de escribir, medios digitales, o letra de molde a tinta negra; los números y letras deberán ser claros, fácilmente legibles y no deberán contener correcciones, tachaduras o enmendaduras.

Los LICITANTES o sus apoderados deberán firmar (NO ANTEFIRMAR) autógrafamente cada una de las fojas que conforman la totalidad de su proposición.

La Proposición podrá presentarse en los anexos que para tal efecto se integran en las BASES DE LICITACIÓN, en caso de que el LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante, en este caso el formato recibido en las BASES DE LICITACIÓN deberá ser firmado de conocimiento y devuelto junto a su anexo correspondiente.

Si los programas requeridos tuvieran una duración mayor a los formatos entregados en las BASES DE LICITACIÓN, el LICITANTE deberá agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.

El LICITANTE deberá presentar sus programas, utilizando diagrama de barras, la programación solicitada en los diferentes anexos de las BASES DE LICITACIÓN, se hará en periodos mensuales.

Las proposiciones presentadas no deberán contener tachaduras ni enmendaduras. Así mismo, no serán aceptadas proposiciones  enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, telégrafo o fax.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

La proposición que el LICITANTE deberá entregar en el Acto de Presentación de Proposiciones (Técnicas y Económicas) y, apertura de las mismas, se hará mediante la entrega por separado de tres sobres cerrados, los que contendrán: el primero de ellos la documentación complementaria en términos del apartado 19.2, el segundo los Aspectos Técnicos en términos del apartado 18.1  y el tercero, los Aspectos Económicos en términos del apartado 18.2, de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, respectivamente.

Para facilitar los actos de presentación y apertura de proposiciones, así como las revisiones posteriores, se recomienda a los LICITANTES presentar sus proposiciones en cartapacios con separadores; foliar todas las hojas que integran la proposición de manera consecutiva con foliador mecánico (no deberán foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposición técnica (No. 0001) y terminando en la última hoja de la proposición económica. No será causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este párrafo.

18.	DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INTEGRAR EN LA PROPOSICIÓN.

Una vez integrada su proposición en forma original, deberá ser colocada en 3 (tres) sobres cerrados (documentación complementaria, Aspectos Técnicos y Aspectos Económicos) en forma inviolable, deberán identificar cada uno de ellos indicando la documentación que contienen, CLAVE DE LA LICITACIÓN, NOMBRE DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS Y RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

18.1.	ASPECTO TÉCNICO.

AT1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

En este anexo el LICITANTE deberá integrar la documentación referente al ANEXO AT1 recibida en las BASES DE LICITACIÓN, FIRMADA (NO ANTEFIRMADA) de conocimiento de todas y cada una de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.

En este anexo el LICITANTE deberá integrar la documentación referente al ANEXO AT2 recibida en las BASES DE LICITACIÓN, FIRMADA (NO ANTEFIRMADA) de conocimiento de todas y cada una de las cláusulas y compromisos de la contratación.

AT3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS O TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA.

El LICITANTE deberá integrar en este anexo la información solicitada en el formato correspondiente, además de lo siguiente:

El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, deberá presentar el currículum vitae de la empresa y a su criterio deberá relacionar los Contratos de SERVICIOS O TRABAJOS ejecutados dentro de los últimos diez años, tanto públicos como privados, que sean similares en monto y categoría a los SERVICIOS O TRABAJOS que se licitan, anexar copia simple de los contratos relacionados, así como el finiquito de los SERVICIOS O TRABAJOS o acta de extinción de derechos y obligaciones., deberá indicar los Contratos de SERVICIOS O TRABAJOS que tengan en proceso de ejecución, aunque no sean similares a los SERVICIOS O TRABAJOS del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.

De la misma manera, el LICITANTE deberá indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum vitae con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado y copia de los documentos con que acredite el dominio en programas informáticos, tales como constancias de asistencia a cursos o escrito mediante el cual manifiesten su dominio en los programas. De los profesionales técnicos propuestos solo se evaluará la preparación académica, dominio de herramientas informáticas y la experiencia demostrada en SERVICIOS O TRABAJOS de características técnicas, complejidad y magnitud similares a las que se licitan.

El LICITANTE deberá considerar en su proposición el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y forma de los SERVICIOS O TRABAJOS que se licitan, conforme a las características complejidad y magnitud de dichos SERVICIOS O TRABAJOS, e incluir esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos propuestos, (organigrama) en formato libre; relación del personal, categoría y numero requerido, así como las horas-hombre necesarias para su realización por semana o mes.

Así mismo, deberán incluir en su proposición un CD identificado con el número de licitación y nombre de la empresa con la información solicitada en este anexo, en formato Excel.

AT4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

La visita al sitio donde se realizarán los SERVICIOS O TRABAJOS será optativa para los interesados, pero en su proposición deberán incluir copia fotostática del acta de visita al sitio generada entre el representante de la CONVOCANTE y los LICITANTES asistentes, así como un escrito en papelería membretada del LICITANTE, en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los SERVICIOS O TRABAJOS, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los SERVICIOS O TRABAJOS a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

Los LICITANTES deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N,  Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra, o en La dirección de Internet: http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación Secretaría de Obras Públicas)..

AT5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.

El LICITANTE integrará en este anexo copia de la minuta de la junta de aclaraciones, quedando bajo su responsabilidad obtener dicho documento.

Así mismo, el LICITANTE integrará en este Anexo copia de los Oficios de aclaraciones que hayan sido formulados, en cumplimiento con el Punto 4 de estas INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Los LICITANTES deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N,  Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, de 9:00 a 14:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de junta de aclaraciones, o en La dirección de Internet: http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación Secretaría de Obras Públicas).

AT6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS.

En este documento el LICITANTE deberá anexar, en su caso, la manifestación escrita de las partes de los SERVICIOS O TRABAJOS que subcontratará, o bien manifestar que la empresa no subcontratará ningún SERVICIO O TRABAJO, en concordancia con lo manifestado en la descripción del anexo AT8.

En el caso de que el LICITANTE pretenda subcontratar parte de los SERVICIOS O TRABAJOS, deberá anexar el currículum vitae de la empresa que pretenda subcontratar y del personal técnico de la misma, y a su criterio, deberá relacionar los Contratos de los SERVICIOS O TRABAJOS que subcontratará de dicha empresa, ya sea ejecutados o en proceso, tanto públicos como privados (de los últimos 3 años), con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica; así también, deberá indicar los Contratos de los SERVICIOS O TRABAJOS que tengan en proceso de ejecución.

AT7	TERMINOS DE REFERENCIA

En este documento el LICITANTE deberá integrar la información referente a este anexo recibida en las BASES DE LICITACIÓN.

AT8	METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE.

Descripción de la metodología del LICITANTE para realizar los trabajos.

Se deberá incluir en hojas membretadas del LICITANTE y debidamente firmada la metodología propuesta por el licitante, para realizar los SERVICIOS O TRABAJOS.

Se deberá entender como metodología el “QUÉ” se va hacer para realizar los SERVICIOS O TRABAJOS. Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para realizar los SERVICIOS O TRABAJOS, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de los mismos, tales como:

1.	El equipo científico y bienes a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo AT9 y el programa del anexo AT13.

2.	Frentes de trabajo necesarios que utilizará para cumplir con el plazo establecido en estas BASES DE LICITACIÓN.

3.	El personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, la que deberá de ser congruente con la ejecución de cada uno de los conceptos de trabajo.

Se describirá en forma amplia y detallada la planeación integral para los servicios o trabajos, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, el licitante deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

- Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.

- Términos de referencia.

- Normatividad aplicable de la SOP.

- NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.

- Maquinaria y equipo para los trabajos o servicios.

- Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS.

Esta Metodología, deberá ser congruente con el programa de utilización de personal técnico y administrativo encargado de la dirección, administración y ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS.

Plan de Trabajo de ejecución general de los SERVICIOS O TRABAJOS.

Se deberá incluir en hojas membretadas del LICITANTE y debidamente firmado el Plan de Trabajo, propuesto por el LICITANTE, para realizar los SERVICIOS O TRABAJOS.

Se deberá entender como plan de trabajo el “CÓMO” van a realizar los SERVICIOS O TRABAJOS (manera de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el plan de trabajo de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, tales como:

1.	El equipo científico y bienes a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2.	Frentes de trabajo que utilizará.

3.	El personal que interviene en la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS.

El licitante presentará la descripción detallada del plan de trabajo y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, así como los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS.

El plan de trabajo para la ejecución general de los SERVICIOS O TRABAJOS que presente el LICITANTE, deberá ser congruente con los conceptos de SERVICIOS O TRABAJOS indicados en el catálogo de conceptos proporcionado por la CONVOCANTE, la forma de ejecución de los mismos y personal que utilizará para la ejecución de estos conceptos.

Este plan, deberá ser congruente con el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos y los programas de utilización de personal que interviene en la ejecución del concepto de SERVICIOS O TRABAJOS.

La Metodología y plan de trabajo de ejecución general de los SERVICIOS O TRABAJOS, serán redactados por el propio licitante en forma clara y no deberá utilizar el texto de los términos de referencia, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción (AT7) objeto de la presente licitación, el hacerlo será motivo suficiente para desechar la proposición.

AT9	RELACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS.

El LICITANTE deberá relacionar únicamente los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características, si requiere 2 ó más equipos del mismo tipo, deberá enlistar cada uno aunque se repitan, indicando si son de su propiedad o rentados, así como su ubicación física y vida útil.

Tratándose de equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales, con o sin opción a compra, deberá incluir en este anexo carta compromiso de arrendamiento y manifestación de disponibilidad para el caso de que resulte ganador.

AT10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS.

El LICITANTE deberá elaborar este anexo debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE en su formato.

El programa deberá ser MENSUAL, elaborado conforme al catálogo de conceptos (AE7) con sus cantidades, calendarizado y cuantificado conforme al plazo total indicado, expresando en cantidades los SERVICIOS O TRABAJOS, programando todos y cada uno de los conceptos de los SERVICIOS O TRABAJOS y que la suma de las cantidades programadas sean el total de cada uno de los conceptos, utilizando diagramas de barras y cantidades en cada periodo.

AT11	RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA E INDICANDO LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR.

El LICITANTE deberá elaborar este anexo debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE en su formato.

Este programa será por partidas de trabajo de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, apegándose a lo solicitado en el formato correspondiente.

AT12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO.

El LICITANTE deberá elaborar este anexo debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE en su formato.

El LICITANTE deberá programar la cantidad de jornadas diurnas mensuales de personal de campo (correspondiente al personal que ejecuta directamente los SERVICIOS O TRABAJOS), así como la cantidad de jornadas diurnas mensuales de los operadores de bienes y equipos científicos e informáticos (en su caso), en forma congruente con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS.

No se deberá incluir al personal técnico, administrativo y de servicios, que corresponden a los costos indirectos.

AT13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS.

El LICITANTE deberá elaborar este anexo debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE en su formato.

El LICITANTE deberá programar mensualmente las horas de utilización de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales, en forma congruente con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS.

AT14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

El LICITANTE deberá elaborar este anexo debidamente requisitado y firmado de conformidad con el formato anexo, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE en su formato.

El LICITANTE deberá programar la cantidad de jornales mensuales correspondientes para el personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los SERVICIOS O TRABAJOS, tanto de campo como de oficina central, en forma congruente con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS.

No se deberá incluir el personal de campo.

18.2. 	ASPECTO ECONÓMICO.

AE1	CARTA COMPROMISO.

El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE. Se deberá indicar el monto de la proposición con número y letra sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo al formato anexo.

#### AE2	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS

En este programa serán detallados cada uno de los conceptos de SERVICIOS O TRABAJOS de acuerdo a lo indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE7), y deberá ser congruente con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS (Anexo AT10).

La presentación será con diagrama de barras y deberá incluir importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

Así mismo, de manera definitiva dentro del plazo señalado en el Acta de Fallo de la Licitación, quedará convenido con la SOP el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS.

#### AE3	CEDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS

La presentación será en una tabla o matriz, en la que se deberán representar las actividades con cantidades e importes de SERVICIOS O TRABAJOS a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero de los mismos.

#### AE4	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS.

La presentación será con diagrama de barras y deberá incluir importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

El LICITANTE deberá programar los importes de  los Bienes y Equipos Científicos, Informáticos.

#### AE5	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO.

El LICITANTE deberá considerar los salarios incluyendo la cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como las prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo.

La presentación será con diagrama de barras y deberá incluir importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

El LICITANTE deberá programar al  personal de campo (mano de obra correspondiente al personal que ejecuta directamente los SERVICIOS O TRABAJOS), así como la cantidad de jornadas diurnas mensuales de los operadores de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales maquinaria y equipo de construcción (en su caso).

#### AE6	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

El LICITANTE deberá considerar los salarios incluyendo la cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como las prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo.

La presentación será con diagrama de barras y deberá incluir importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

AE7	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

El LICITANTE podrá optar por presentar este documento en los formatos que imprime el Programa “Opus” o cualquier otro similar, de la información solicitada en el formato entregado en las BASES DE LICITACIÓN contendrá como mínimo: el encabezado y cuadro de referencia, número, clave, descripción de conceptos de obra (exacta), unidad, cantidad, precio unitario con número y letra y el importe. Además deberá anexarse firmado en todas sus hojas el formato entregado en las BASES DE LICITACIÓN, como constancia de conocimiento y aceptación, éste último prevalecerá durante el proceso de LICITACIÓN y contratación de los SERVICIOS O TRABAJOS.

Así mismo, deberán incluir en su proposición un CD identificado con el número de licitación y nombre de la empresa con la información solicitada en este anexo, en formato Excel.

19.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los LICITANTES que hayan adquirido las BASES DE LICITACIÓN y cubierto los requisitos establecidos en la misma, se llevará a cabo como primera etapa, conforme al procedimiento siguiente:

19.1.  REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

En el caso de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal del LICITANTE, deberá anexar por separado a la proposición, copia simple de identificación oficial y carta poder simple, firmada por la persona que suscribió la proposición de LICITACIÓN, si acude personalmente el representante legal del LICITANTE, aquel que suscribió la proposición, sólo deberá presentar copia simple de identificación oficial.

19.2.	PRIMERA ETAPA

El Acto de Presentación de proposiciones (Técnicas y Económicas) y Apertura de las mismas, se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87083, a las 10:00 hrs., del día 14 de septiembre de 2018; ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicadas en este párrafo, por lo que se recomienda a los LICITANTES presentarse con la debida anticipación.

El acto será presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de la LOPSRMpET, y demás disposiciones administrativas vigentes en la materia.

De la sala en donde se realice el acto, no se permitirá a los LICITANTES que por ellos mismos o por interpósita persona, sustraigan o introduzcan documento alguno de las proposiciones.

Los LICITANTES deberán mantener apagados sus teléfonos celulares y/o radios de comunicación durante todo el acto.

En la primera etapa los LICITANTES o sus representantes legales al ser nombrados, entregarán su proposición en tres sobres cerrados en forma inviolable (el primero de ellos con la documentación complementaria, el segundo de ellos los Aspectos Técnicos y el tercero, los Aspectos Económicos) y en su caso, entregarán la carta poder simple, de acuerdo con el Punto 19.1 de estas INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

En caso de que la proposición sea presentada en forma conjunta por varias empresas, el representante común para estos efectos, entregará la Proposición.

El sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición Técnica y Económica, los LICITANTES deberán identificarlo con carátula que indique que es la Documentación Complementaria, además de la clave de la LICITACIÓN, nombre de la Obra y razón social del LICITANTE, y el que deberá contener lo siguiente:

EN CASO DE CONTAR CON CONSTANCIA DE REVISIÓN:

Si su DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA fue presentada en original para revisión hasta un día hábil antes del Acto de Presentación de proposiciones (Técnicas y Económicas) y Apertura las mismas, en La DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS, únicamente deberá presentar una copia de la CONSTANCIA DE REVISIÓN y de quien entregue la proposición, copia simple de identificación oficial y si no es el representante legal deberá anexar copia simple de identificación oficial y carta poder simple, firmada por el representante legal que suscribió la proposición de LICITACIÓN.

SI NO CUENTAN CON CONSTANCIA DE REVISIÓN:

- ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se haya inscrito por INTERNET, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al que corresponda la cuenta del LICITANTE.

- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las BASES DE LICITACIÓN, en este supuesto Si dos o más empresas se agrupan para participar en la LICITACIÓN, deberán presentar un convenio particular de asociación (manifestando el número de licitación y descripción de los SERVICIOS O TRABAJOS), de conformidad con el Artículo 42 de la LOPSRMpET, del cual deberán anexar copia.

En caso de presentación conjunta, todos los requisitos siguientes de esta Documentación Complementaria (Incisos III al VII) deberán ser presentados de manera individual por cada uno de los asociados y asociantes.

- Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la LICITACIÓN.

- Deberán acreditar los interesados la existencia y personalidad jurídica, como se indica:

IV.1.- PERSONAS FÍSICAS:

IV.1.1.- Escrito mediante el cual la persona fisica manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante.

IV.1.2.- Copia simple de la Identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma.

IV.2.- PERSONAS MORALES:

Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

IV.2.1.- De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa, domicilio; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

IV2..2.- Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe la proposición, en donde aparezca su firma.

- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del Contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

El LICITANTE ganador, además del domicilio fiscal donde tenga sus oficinas, para la contratación deberá proporcionar previo a la firma del contrato y por escrito un domicilio y teléfono de la zona o municipio donde se realizarán los SERVICIOS O TRABAJOS, facultado para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del contrato respectivo.

- MANIFESTACIONES POR ESCRITO.

El LICITANTE deberá presentar una carta en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que:

- Conoce los Términos de Referencia, las Normas de Calidad de los Materiales, las Especificaciones Particulares y Generales de Construcción que la SOP le proporcione o le indique, las Leyes y Normas en materia de Impacto Ambiental y las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de las BASES DE LICITACIÓN, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado y los ha tomado en consideración en la integración de su proposición.

- Por él mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la SOP, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

- Ha leído con todo detenimiento el modelo de Contrato que le fue proporcionado y está conforme en ajustarse a sus términos, tomándolo en consideración en la integración de su proposición.

- Manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMpET

- El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.

Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir en la revisión detallada, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

- Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de 1.6 unidades.

- Que el grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del pasivo total (PT) entre el activo total (AT) sea igual o menor del 25%.

En caso de proposiciones presentadas en forma conjunta se sumaran los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copia del documento 32D vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  con Opinión Positiva, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de ser negativa dicha opinión será desechada su proposición.

De resultar adjudicado el contrato, previo a la firma del mismo el LICITANTE deberá presentar vigente a dicha fecha la OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA O LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, EMPLEANDO LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.

Los LICITANTES podrán presentar en original dicha Documentación Complementaria para revisión hasta un día hábil antes del Acto de Presentación de proposiciones (Técnicas y Económicas) y Apertura las mismas, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, donde se les entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación diferente a la Proposición Técnica y Económica.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos señalados en las fracciones IV Y V del presente apartado.

La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta.

El servidor público designado, previo examen de los poderes que acrediten al representante en el acto, procederá a la apertura de los sobres que correspondan a su proposición TÉCNICA Y ECONÓMICA, lo anterior en presencia de los LICITANTES que asistan al acto y en su caso, del Representante de la Contraloría Gubernamental y de los invitados presentes.

Se procederá a la apertura de las proposiciones económicas de los LICITANTES, y se leerá en voz alta el importe total de cada una de las proposiciones admitidas.

Se desecharán aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las proposiciones desechadas serán devueltas por la SOP a los LICITANTES que asi lo requieran, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓN, transcurrido este plazo la SOP procederá a su destrucción para garantizar la confidencialidad de la información.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán el Catálogo de Conceptos (Anexo AE7), en el que se consigna el importe total de los SERVICIOS O TRABAJOS motivo de la LICITACIÓN, de cada uno de los LICITANTES, las que para estos efectos constarán documentalmente.

La SOP levantará el Acta correspondiente, en la que se hará constar las proposiciones  Técnicas y económicas aceptadas para su análisis y sus importes. Así mismo, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo.

El Acta será firmada por todos los participantes y se pondrá a su disposición, haciéndoseles entrega de copia de la misma. La falta de firma por parte de los LICITANTES no invalidará el contenido y los efectos del Acta.

20.	CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES.

Los criterios generales en que se basará la evaluación de las proposiciones, consistirán en verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y económicos de los SERVICIOS O TRABAJOS, considerados en la proposición. POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44 de la LOPSRMpET, en la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

En caso de discrepancias entre la  información contenida en la CONVOCATORIA a la licitación pública, las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, la junta de aclaraciones u oficio de aclaraciones, prevalecerá lo establecido en los oficios de aclaraciones emitidos con posterioridad a la junta de aclaraciones, la junta de aclaraciones, las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES y la CONVOCATORIA a la licitación pública, respectivamente.

  - EN LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ:

En general para la evaluación técnica de las proposiciones se considerarán entre otros los siguientes aspectos:

- Que cada documento contenga toda la información solicitada;

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los SERVICIOS O TRABAJOS, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

- En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS;

- Que los LICITANTES cuenten con  los bienes y equipos científicos, informáticos adecuados, suficientes y necesarios, sea o no propio, para desarrollar los SERVICIOS O TRABAJOS que se convocaron;

- Que la metodología y plan de trabajo propuesto por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los SERVICIOS O TRABAJOS, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

- Que la metodología y plan de trabajo propuesto sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los SERVICIOS O TRABAJOS a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha metodología debe ser acorde con el PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS.

- De los estados financieros:

- Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe correspondiente a los dos primeros periodos de trabajo a Costo Directo mas Indirecto para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado;

  - Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

  - El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

  - De los programas:

- Que el programa de ejecución general de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS se encuentre programado por conceptos y sea congruente con el catálogo de conceptos proporcionado por esta dependencia.

- Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con la metodología y plan de trabajo propuesto, de tal forma que su entrega o empleo se haya programado con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación

  - De los bienes y equipos científicos, informáticos:

- Que los bienes y equipos científicos, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los SERVICIOS O TRABAJOS objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de los bienes y equipos científicos presentado por el LICITANTE, y

- Que las características y capacidad de los bienes y equipos científicos  considerada por el LICITANTE, sean los adecuados para desarrollar los SERVICIOS O TRABAJOS en las condiciones particulares donde deberán ejecutarse y que sea congruente con la metodología y plan de trabajo propuesto y el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS concebido por el LICITANTE.

- Que en los bienes y equipos científicos, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como referencia los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los SERVICIOS O TRABAJOS;

  - De los materiales:

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente (en su caso), sean las requeridas en las BASES DE LICITACIÓN para cumplir con los trabajos.

Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en distintas LICITACIONES, se verificará que su capacidad técnica, económica y financiera garantice a la SOP la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS materia de esta LICITACIÓN, considerando los compromisos que se pudieran derivar de las restantes LICITACIONES.

Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en dos o más LICITACIONES, en las que el periodo de ejecución de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con los mismos  bienes y equipos científicos, enlistada en la relación de los bienes y equipos científicos, informáticos (Anexo AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

20.2	EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ:

En general para la evaluación económica de las proposiciones se considerarán entre otros los siguientes aspectos:

- Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de los SERVICIOS O TRABAJOS elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la proposición económica.

  - Del presupuesto de obra:

- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia prevalecerá el consignado con letra, y

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades de SERVICIOS O TRABAJOS entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE.

  - Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS y que éstos sean coherentes con la metodología y plan de trabajo propuesto:

  - Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el Programa Calendarizado de Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS.

  - Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los SERVICIOS O TRABAJOS.

  - Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores, se calificarán como solventes técnica y económicamente y se desecharán las restantes.

En todo lo no previsto en las presentes BASES DE LICITACIÓN por lo que hace a los criterios de evaluación, les serán aplicables las disposiciones correspondientes a la LOPSRMpET.

20.3.	ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

Con las proposiciones que hayan sido calificadas como solventes técnica y económicamente, se efectuará un análisis comparativo que servirá como base para la emisión del fallo.

21.	MECANISMO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones  técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los LICITANTES, a aquel cuya proposición resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los SERVICIOS O TRABAJOS que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La SOP emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

22.	CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligación de presentar completas y sin errores sus proposiciones y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, la SOP desechará las proposiciones que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

- La falta de información o documentos requeridos en las BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten determinar la solvencia de su proposición.

- Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.

- Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la SOP en las BASES DE LICITACIÓN.

- El no poner la descrición de la LICITACIÓN o el Número de la misma, en todos y cada uno de los formatos que haga entrega el LICITANTE (Deberan plasmarse ambos datos).

- Aquellas proposiciones cuyo plazo de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS sea diferente al establecido por la  SOP, en las BASES DE LICITACIÓN.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los LICITANTES es falsa.

- Aquellas en las que el LICITANTE se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 59 de la LOPSRMpET.

- Que el LICITANTE se ponga de acuerdo con otros LICITANTES, para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la LICITACIÓN, la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Que el LICITANTE presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier Compañía o Asociación.

- Las proposiciones de aquellos LICITANTES que no den cumplimiento a los requisitos legales exigidos o no acrediten satisfactoriamente la experiencia, capacidad técnica o financiera requeridas en las BASES DE LICITACIÓN.

- Aquellas que no presenten la totalidad de los documentos firmados.

- Que los profesionales Técnicos propuestos por el licitante para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS no cuenten con la experiencia y capacidad requerida.

- Que los profesionales Técnicos propuestos por el licitante para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, estén comprometidos al mismo tiempo en la ejecución de otros SERVICIOS O TRABAJOS.

- Que el licitante no acredite su experiencia y capacidad técnica en SERVICIOS O TRABAJOS realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de esta licitación.

- Que la Metodología y el Plan de Trabajo propuesto para la realización del proyecto, propuesto por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los SERVICIOS O TRABAJOS, no sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

- Que la Metodología y el Plan de Trabajo propuesto para la realización del proyecto, propuesto por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los SERVICIOS O TRABAJOS, no sean congruentes con los programas de trabajo, personal de trabajo, bienes y equipos científicos e informáticos.

- Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2. PRIMERA ETAPA, Inciso VII de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

- Aquellas proposiciones cuyo programa de ejecución o programas de utilización de recursos no sean factibles de ejecutar.

- Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en dos o más LICITACIONES, en las que el periodo de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS se traslape, proponiendo los mismos bienes y equipos científicos, informáticos, enlistada en la relación de los bienes y equipos científicos, informáticos (Anexo AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP.

- Aquellas proposiciones cuyo importe total para cada uno de los conceptos de trabajo, comparados con los existentes en el mercado, sean de tal forma bajos, y como resultado de la revisión efectuada, se concluya que el postor no podrá ejecutar los SERVICIOS O TRABAJOS sin pérdida que se traduzca en falta de cumplimiento del Contrato.

23.	SEGUNDA ETAPA.

23.1	ACTO DE FALLO

La comunicación del fallo se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87083, a las 15:00 hrs., del día 25 de septiembre de 2018.

El fallo podrá diferirse hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para el Acto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 de la LOPSRMpET.

Se levantará el acta respectiva, que firmarán los asistentes y, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de notificación.

El acta respectiva servirá para efectos de notificación a los LICITANTES no ganadores como información a cerca de las razones por las cuales su proposición no resultó ganadora.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los LICITANTES cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que, sin haber adquirido las BASES DE LICITACIÓN, manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las proposiciones desechadas serán devueltas por la SOP a los LICITANTES que asi lo requieran, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓN, transcurrido este plazo la SOP procederá a su destrucción para garantizar la confidencialidad de la información.

24.	LICITACIÓN DESIERTA.

La SOP, con fundamento en el Artículo 46 de la LOPSRMpET, no adjudicará y declarará desierta la LICITACIÓN cuando a su juicio las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN o sus precios no fueran aceptables.

25.	CANCELACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO.

La SOP, con fundamento en el Artículo 46 de la LOPSRMpET podrá cancelar el proceso de LICITACIÓN en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por esto incurra en responsabilidad alguna.

26.	FIRMA DEL CONTRATO.

El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedará obligado a firmarlo dentro del plazo fijado en el Primer Párrafo del Artículo 54 de la LOPSRMpET, por lo que la SOP estableció como fecha tentativa para la firma del Contrato resultado de la presente LICITACIÓN, el día 2 de octubre de 2018.

Si el LICITANTE injustificadamente y por causas imputables a él mismo no formaliza el Contrato que le fuera adjudicado, será sujeto de lo previsto en el Tercer Párrafo del Artículo 54 de la LOPSRMpET.

No podrá formalizarse Contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 56 de la LOPSRMpET.

Previamente a la firma del Contrato el LICITANTE ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente.

Es requisito indispensable que el LICITANTE ganador, previo a la firma del Contrato, acredite encontrarse registrado en el Padrón  de Contratistas del Gobierno del Estado y que dicho registro se encuentra vigente.

  - OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

26.1.1  OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte ganador deberá presentar impreso documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita la OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, la cual deberá tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria.

26.1.2  OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte ganador  deberá presentar impreso a partir de la comunicación del fallo y previo a la firma del Contrato correspondiente, la OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, la cual deberá tramitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

26.1.3  OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT:

Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el CONTRATISTA que resulte ganador  deberá presentar impreso a partir de la comunicación del fallo y previo a la firma del Contrato correspondiente, la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (Misma que deberá ser sin adeudos), la cual deberá tramitar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Si la adjudicación del contrato corresponde a un grupo o consorcio con proposiciones conjuntas previstas en el artículo 42 de la LOPSRMpET, los LICITANTES deberán presentar, por cada una de las obligadas en dicho consorcio, los documentos vigentes referidos en este apartado.

En la inteligencia de que el LICITANTE o consorcio adjudicatario del contrato, deberá presentar previo a la firma del contrato la documentación mencionada en los párrafos anteriores, invariablemente y con fundamento en lo previsto en el Art. 32-D del CFF, en caso de no cumplir lo anterior, no se podrá formalizar el contrato correspondiente.

Previamente a la firma del Contrato el LICITANTE o consorcio ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente.

27.	DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS PARA EL CONTRATO.

27.1.	GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 56 y 57 de la LOPSRMpET, el LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción o devolución del anticipo que en su caso reciba, deberá presentar a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y a satisfacción de la SOP, una Fianza por el importe total del anticipo otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, debiéndose apegar estrictamente al modelo denominado Formato de Póliza de Fianza para Garantizar la Debida Aplicación del Anticipo Otorgado para Contrato, contenido en las BASES DE LICITACIÓN.

Para el caso de anticipos otorgados en el primer ejercicio presupuestario, la garantía antes mencionada deberá entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los ejercicios subsecuentes, deberá presentar dicha garantía por el importe total otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE adjudicatario del Contrato, reciba la notificación por escrito del monto concedido.

Las citadas garantías deberán cubrir entre otros aspectos, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se efectúe la total amortización y en su caso la devolución total, de acuerdo con los términos contenidos en el Contrato respectivo.

27.2. 	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 56 y 57 de la LOPSRMpET, el LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato, deberá presentar a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y a satisfacción de la SOP, una Fianza por un importe igual al 10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, debiéndose apegar estrictamente al formato de Póliza de Fianza para garantizar el debido cumplimiento del Contrato, contenido en las BASES DE LICITACIÓN.

La garantía antes mencionada deberá entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes,  contados a partir de la fecha en que el LICITANTE hubiese recibido copia del Acta de Fallo de Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del contrato correspondiente.

Quedarán a salvo los derechos de la SOP, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Punto.

27.3. 	GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS EJECUTADOS.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la LOPSRMpET, al término de los trabajos, no obstante su recepción formal, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo, en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas según corresponda.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto en los SERVICIOS O TRABAJOS, durante el periodo antes citado, la garantía deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la SOP informará a la Afianzadora el estado de los SERVICIOS O TRABAJOS realizados.

La cancelación de las fianzas será a petición de la SOP.

28.	FORMA DE PAGO.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato recibirá de la SOP, como pago total por la ejecución satisfactoria de los SERVICIOS O TRABAJOS objeto del Contrato, el importe programado de las cantidades de los SERVICIOS O TRABAJOS realizados.

Será por los SERVICIOS O TRABAJOS totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los CONTRATISTAS para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales.

El LICITANTE recibirá de la SOP como pago, el importe por cada una de las actividades principales de los SERVICIOS O TRABAJOS prestados conforme a los términos pactados, entendidas éstas como el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en el periodo y por el monto establecido, de acuerdo al programa de actividades convenido entre ambas partes.

El monto a pagar por los SERVICIOS O TRABAJOS objeto del presente Contrato, se integra con el importe de cada una de las actividades principales de los SERVICIOS O TRABAJOS prestados, conforme a los términos, entendidas estas como el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en el periodo establecido, de acuerdo al programa de actividades convenido entre ambas partes.

Dicho monto se calculará mediante la formulación de estimaciones por actividades totalmente terminadas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las cuales serán presentadas de acuerdo al programa de actividades convenido.

El LICITANTE, deberá presentar las Estimaciones con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la SOP, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sita en Palacio de Gobierno Piso 1 en la Zona Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; C.P. 87000.

Para tal efecto:

- El LICITANTE deberá entregar a la SOP, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

- “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE las hubiere presentado.

- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los SERVICIOS O TRABAJOS, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los SERVICIOS O TRABAJOS faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago, “La Contratista” tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

29.	RETENCIONES.

El LICITANTE al que se le adjudique el Contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido:

- El cinco al millar, del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, que se destinara al Órgano de Control del Estado de Tamaulipas, y

- El dos al millar, del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinara como aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que “La Contratista” reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la institución antes mencionada.

30.	PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.

La SOP tendrá la facultad de verificar si los SERVICIOS O TRABAJOS objeto del Contrato, se están ejecutando por el LICITANTE adjudicatario del Contrato, de acuerdo con los Programas aprobados para la Ejecución General de los SERVICIOS O TRABAJOS, para lo cual la SOP comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, la SOP en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica Convencional equivalente al 0.5% (cinco décimas por ciento) mensual de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

La penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el LICITANTE adjudicatario del Contrato podrá recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los SERVICIOS O TRABAJOS.

La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los SERVICIOS O TRABAJOS, éstos no se han concluido.

Si el LICITANTE adjudicatario del Contrato no concluye los SERVICIOS O TRABAJOS en la fecha señalada en el programa calendarizado de ejecución general  de los SERVICIOS O TRABAJOS aprobado, deberá cubrir a la SOP además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, hasta el momento en que los SERVICIOS O TRABAJOS queden concluidos; esta cantidad será igual al 0.3% (tres décimas por ciento), del importe de los SERVICIOS O TRABAJOS que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los SERVICIOS O TRABAJOS, aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, la SOP podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescisión o Incumplimiento, se harán valer las Penas Convencionales antes mencionadas, las cuales son independientes de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles separadamente.

Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en el Contrato respectivo, o cualquier otra causa no imputable al LICITANTE adjudicatario del Contrato, ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan.

Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, se deberán hacer constar en la Bitácora correspondiente.

Si la SOP opta por la rescisión se apegará a lo establecido en los Artículos 69, 70, 71 y 72 de la LOPSRMpET.

Si la SOP considera que el LICITANTE adjudicatario del Contrato ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el Contrato, se lo comunicará en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga; para tal efecto el LICITANTE adjudicatario del Contrato tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión.

Si transcurrido el plazo antes señalado el LICITANTE adjudicatario del Contrato no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, la SOP estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del LICITANTE adjudicatario del Contrato, o en su caso, al finalizar el periodo concedido al mismo, la que deberá ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente.

En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables al LICITANTE adjudicatario del Contrato, la SOP aplicará lo siguiente:

La SOP procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los SERVICIOS O TRABAJOS, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que el LICITANTE adjudicatario del Contrato, no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, la SOP procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

La SOP aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de acuerdo a lo establecido en el Contrato respectivo y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de SERVICIOS O TRABAJOS ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión.

En dicho Finiquito se preverá el sobrecosto de los SERVICIOS O TRABAJOS aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme al Programa Calendarizado de las Erogaciones de los SERVICIOS O TRABAJOS, vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo antes mencionado, es sin perjuicio de que el LICITANTE adjudicatario del Contrato se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los 05 (cinco) días hábiles contados a partir del día del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

31.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS.

La Secretaría de la Función Pública, así como la Contraloría Gubernamental, podrán intervenir en el ámbito de sus competencias, en la inspección y recepción de los SERVICIOS O TRABAJOS objeto del Contrato, en los términos que señala la LOPSRMpET.

32.	CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista no podrá proporcionar información alguna relativa al proyecto o SERVICIOS O TRABAJOS contratados, en forma de publicidad o artículos técnicos, a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la SOP.

33.	MARCO NORMATIVO.

Toda la documentación contenida en las proposiciones presentadas por los LICITANTES, deberá apegarse a lo preceptuado en la LOPSRMpET; así como a las demás disposiciones administrativas vigentes en esta materia.

Lo no previsto en las BASES DE LICITACIÓN y en el ejercicio del Contrato se sujetará a lo expresamente consignado en la LOPSRMpET, así como a las demás disposiciones administrativas vigentes en esta materia.

34.	INCONFORMIDADES.

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría Gubernamental, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la LOPSRMpET.

La inconformidad será presentada por escrito ante la Contraloría Gubernamental, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución respectiva; para ésta última, la tramitación del recurso se sujetará a lo establecido en el Titulo Decimo, Capitulo Primero, Artículo 96 y 97 de la LOPSRMpET.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.

35.	 NOTA IMPORTANTE A CONSIDERAR.

El LICITANTE ganador deberá entregar dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha del Fallo de Adjudicación, un programa de ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS, detallado por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, respetándose las erogaciones mensuales propuestas en el concurso, con una tolerancia de + 20% con relación a lo propuesto en la LICITACIÓN.

A t e n t a m e n t e

Lic. Reynaldo Garza Gómez.

Presidente del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas.