ANEXO AT7

| Licitación Num.: | LPE-N58-2018 |
| --- | --- |

| Obra : | ESTUDIO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PREFACTIBILIDAD, ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y DOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y MADERO, TAMAULIPAS; Y, ELABORACIÓN DE CINCO ESTUDIOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PERFIL, 1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y 1 ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO, PARA DIVERSAS OBRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. |
| --- | --- |

- TERMINOS DE REFERENCIA

- ESTUDIO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PREFACTIBILIDAD, ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y DOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y MADERO, TAMAULIPAS

- GENERALIDADES

Los cuatro estudios consideran investigación documental y de gabinete, y para el estudio de ingeniería de tránsito aplicará adicionalmente trabajos de investigación de campo; por lo que, para la ejecución de los estudios, se les proporcionará a la empresa que se contrate toda la información respecto a los proyectos ejecutivos.

En el caso del Estudio Análisis Costo Beneficio por el monto de la inversión del proyecto a evaluar, corresponde un Nivel de Prefactibilidad.

En cuanto a la integración de la estructura de cada estudio, se consideran 3 esquemas diferentes para su desarrollo (análisis costo beneficio, estudio de ingeniería de tránsito, y estudios de viabilidad financiera); por lo que se establecen los requerimientos para cada uno de ellos, mismos a los que habrá de sujetarse la empresa contratada.

- TRABAJOS POR DESARROLLAR

- ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CIRCUITO VIAL CONURBADO TRAMO DE INTERCONEXIÓN PROLONGACIÓN PONIENTE DE TAMPICO - CORREDOR LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Toda vez que los recursos (totalmente o parcialmente) para la realización de las diversas inversiones en materia de infraestructura pública Estatal provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación –PEF- o bien de recursos transferidos como los casos del Fondo Metropolitano, Fondo Regional, etc., se requiere por normatividad de la elaboración de Análisis Costo-Beneficio (Nivel Prefactibilidad) para todos aquellos proyectos cuya inversión supere los 500 millones de pesos.

La evaluación socioeconómica se requiere para la obtención del Registro en Cartera de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-; la realización del estudio estará supeditada a la metodología de análisis socioeconómico según el monto y/o la naturaleza de la inversión del sector Comunicaciones y Transportes.

La metodología empleada en la elaboración del Análisis Costo Beneficio a nivel prefactibilidad se realiza con base en la normatividad vigente aplicable en la materia para la “Elaboración y Presentación de los análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión”, la cual fue publicada el 30 de Diciembre del 2013 en DOF por la Unidad de Inversiones de la SHCP. El tipo de proyecto a evaluar es de infraestructura económica.

- DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El análisis costo-beneficio, es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de prefactibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho programa o proyecto de inversión y deberá contener todos los elementos y apartados descritos en la sección “Descripción de los componentes”.

El Estudio Análisis Costo Beneficio a nivel prefactibilidad, deberá desarrollarse con base en la siguiente estructura y contenido:

- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- RESUMEN EJECUTIVO

Contendrá el nombre del programa o proyecto de inversión, localización y monto total de inversión; explicará en forma concisa, el objetivo del programa o proyecto de inversión, la problemática identificada, sus principales características, su horizonte de evaluación, la identificación y descripción de los principales costos y beneficios, sus indicadores de rentabilidad, los principales riesgos asociados a la ejecución y operación, e incluirá una conclusión referente a la rentabilidad del programa o proyecto de inversión.

- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

En esta sección se deberán incluir los siguientes elementos:

- Diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver;

- Análisis de la Oferta o infraestructura existente;

- Análisis de la Demanda actual, y

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del mercado en el cual se llevará a cabo el programa o proyecto de inversión, describiendo de forma detallada la problemática identificada. Este análisis deberá incluir la explicación de los principales supuestos, metodología y las herramientas utilizadas en la estimación.

- SITUACIÓN SIN EL PROYECTO DE INVERSIÓN

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en ausencia del programa o proyecto de inversión, los principales supuestos técnicos y económicos utilizados para el análisis y el horizonte de evaluación. Asimismo, este punto deberá incluir los siguientes elementos:

- Optimizaciones: Consiste en la descripción de medidas administrativas, técnicas, operativas, así como inversiones de bajo costo (menos del 10% del monto total de inversión), entre otras, que serían realizadas en caso de no llevar a cabo el programa o proyecto de inversión. Las optimizaciones contempladas deberán ser incorporadas en el análisis de la oferta y la demanda siguientes;

- Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo;

- Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo;

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda con las optimizaciones consideradas. El análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda total del mercado y la explicación de los principales supuestos, metodología y las herramientas utilizadas en la estimación; y

- Alternativas de solución: Se deberán describir las alternativas que pudieran resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

- SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en caso de que se realice el programa o proyecto de inversión y deberá contener los siguientes elementos:

- Descripción general: Deberá detallar el programa o proyecto de inversión, incluyendo las características físicas del mismo y los componentes que resultarían de su realización, incluyendo cantidad, tipo y principales características;

- Alineación estratégica: Incluye una descripción de cómo el programa o proyecto de inversión contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales;

- Localización geográfica: Deberá describir la ubicación geográfica dónde se desarrollará el programa o proyecto de inversión y su zona de influencia, acompañada de un plano de localización geo-referenciado y un diagrama para señalar su ubicación exacta, siempre y cuando la naturaleza del proyecto lo permita;

- Calendario de actividades: Deberá incluir la programación de las principales actividades e hitos que serían necesarias para la realización del programa o proyecto de inversión;

- Monto total de inversión: Deberá incluirse el calendario de inversión por año y la distribución del monto total entre sus principales componentes o rubros. Asimismo, deberá desglosarse el impuesto al valor agregado y los demás impuestos que apliquen;

- Financiamiento: Deberá indicar las fuentes de financiamiento del programa o proyecto de inversión;

- Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del programa o proyecto de inversión;

- Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificadas en el horizonte de evaluación;

- Vida útil: Deberá considerarse como el tiempo de operación del programa o proyecto de inversión expresado en años;

- Descripción de los aspectos más relevantes y las conclusiones de los estudios técnicos, legales, ambientales, de mercado y, en su caso, algún otro estudio que se requiera. Los aspectos a considerar deben ser aquellos que tienen un impacto significativo en el resultado del programa o proyecto de inversión;

- Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión;

- Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión; y

- Diagnóstico de la Interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión. Dicho análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda total del mercado y la explicación de los principales supuestos, metodología y herramientas utilizadas en la estimación.

- EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Deberá incluirse la evaluación del programa o proyecto de inversión, en la cual debe compararse la situación sin proyecto optimizada con la situación con proyecto, considerando los siguientes elementos:

- Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa o proyecto de inversión: Deberán considerar el flujo anual de costos del programa o proyecto de inversión, tanto en su etapa de ejecución como la de operación. Adicionalmente, se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron los costos, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

- Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del programa o proyecto de inversión: Deberán considerar el flujo anual de los beneficios del programa o proyecto de inversión, tanto en su etapa de ejecución como de operación. Adicionalmente, se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron los beneficios, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

- Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar el beneficio neto y la conveniencia de realizar el programa o proyecto de inversión. El cálculo de los indicadores de rentabilidad incluye: relación B/C, VPN, TIR, TRI y/o CAE de ser el caso.

- Análisis de sensibilidad: A través del cual, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad del programa o proyecto de inversión: el VPN, la TIR, la relación B/C y, en su caso, la TRI y el CAE. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería igual a cero; y

- Análisis de riesgos: Deberán identificarse los principales riesgos asociados al programa o proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, dichos riesgos deberán clasificarse con base en la factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos sobre la ejecución y la operación del programa o proyecto de inversión en cuestión, así como las acciones necesarias para su desahogo.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Exponer de forma clara y precisa los argumentos por los cuales el proyecto o programa de inversión debe realizarse.

- ANEXOS

Son aquellos documentos y hojas de cálculo, que soportan la información y estimaciones contenidas en la Evaluación socioeconómica.

- BIBLIOGRAFÍA

Es la lista de fuentes de información y referencias consultadas para la Evaluación socioeconómica.

- ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA EL PROYECTO CIRCUITO VIAL CONURBADO TRAMO DE INTERCONEXIÓN PROLONGACIÓN PONIENTE DE TAMPICO - CORREDOR LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO  DE ALTAMIRA

- GENERALIDADES

En este estudio se requiere obtener información sobre la movilidad en el área de influencia del proyecto, contempla la determinación de la demanda; para lo cual, se tendrán que realizar los trabajos de campo y los análisis respectivos para identificar los flujos de tránsito representativos que se generan en el área de referencia, es decir el Tránsito Diario Promedio Anual de la red vial de estudio en situación actual y futura con Proyecto. El propósito, en términos generales del estudio de ingeniería de tránsito, es contar con los insumos necesarios para realizar el Análisis Costo Beneficio, como son volúmenes vehiculares, composición vehicular, velocidades de recorrido, niveles de servicio en ambos escenarios y algunos elementos para efectuar el análisis económico, como las condiciones de la superficie de rodamiento.

- ÁREA DE ESTUDIO

Para los efectos de esta propuesta se describe el área de estudio, la cual será la base y referencia geográfica para la obtención de la información, así como el análisis y la presentación de los resultados:

Figura No. 1: Área de Estudio

La zona de estudio comprende la poligonal formada por el Libramiento Poniente, el Corredor Luis Donaldo Colosio, Altamira y Carretera a Puerto Industrial como se indica en la figura anterior.

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Este apartado se refiere a la obtención de información mediante investigación documental y de campo que a continuación se describe:

- INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

- Datos Viales.- Serie de documentos editados por la SCT que contienen información sobre el tránsito registrado por año e indicadores sobre su comportamiento. (Ediciones 2008 al 2018).

- Cartas Topográficas.- Mapas editados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que contienen las condiciones topográficas de la región.

- Planes de Desarrollo Urbano.- Los programas existentes sobre el desarrollo urbano y lo que actualmente rige la urbanización o planes de nuevos desarrollos urbanos.

- Estudios de Vialidad y Tránsito existentes.- Revisión e investigación con las autoridades municipales y estatales sobre estudios existentes en materia de vialidad y tránsito en el área de estudio.

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Consistirá en trabajos que se efectuarán en el sitio para la obtención y medición directa de la información para el análisis económico; contempla los siguientes apartados:

- Inventario Vial.- Se deberán efectuar recorridos a pie en el área de estudio para verificar sus secciones transversales de los diferentes tramos y de las intersecciones de estudio; obtendrán el número de carriles, sentidos de circulación, medidas del ancho de calzada y separador de sentidos de circulación; por otro lado, se llevarán a cabo las condiciones de operación de los semáforos (fases, ciclos y movimientos); así como una revisión de las señales existentes (tipo y condiciones).

- Aforos Automáticos.- Estos aforos se realizarán con equipo automático en TRES (3) puntos, los cuales son sitios representativos de los segmentos viales que se definen en el futuro Corredor Vial.  La figura muestra la ubicación de los puntos de medición:

Figura No. 2: Aforos Automáticos

El conteo se realizará durante una (1) semana completa durante 24 horas continuas; el registro vehicular se realizará con una clasificación básica siguiente:

(A): Vehículos ligeros menores de 3 toneladas (incluye carga ligera)

(B): Transporte Público Suburbano y Foráneo

(C): Vehículos pesados, mayores de 3 toneladas

- Aforos Direccionales.- Se deberán realizar aforos del tipo direccional en SEIS (6) intersecciones importantes; la aplicación se efectuará durante tres días hábiles y de mayor movilidad, con una duración de 16 horas continuas (06:00 a las 22:00 horas) y registros cada 15 minutos.

Figura No. 3: Ubicación de los Puntos de Aforo Direccional

El aforo se efectuará con la clasificación similar al del aforo automático, es decir, tipo A, B y C. Con ambos aforos se deberán obtener los flujos vehiculares representativos en la red vial de estudio y serán el insumo principal para la evaluación económica.

- Velocidades de Recorrido.- Se deberá llevar acabo los estudios de tiempos de recorrido y demoras para obtener las velocidades de operación en cada tramo preestablecido para el análisis económico. La figura muestra los tramos motivo de estudio:

Figura No. 4: Tramos de Tiempos y Velocidades de Recorrido

Se realizarán TRES (3) recorridos en la hora pico (06:30 a las 09:30) y TRES (3) en el periodo valle (10:00 a las 12:30 horas) en un día hábil entresemana. La medición se efectuará para cada tipo de vehículo (A, B y C). Se empleará el método del vehículo flotante y de forma paralela se apoyará con un equipo GPS para corroborar la información a obtener.

- Encuestas Origen – Destino a Automovilistas.- Se aplicarán encuestas origen – destino a usuarios de la red vial en estudio, principalmente las que se encuentran sobre la Carretera Altamira entre Av. Libramiento Poniente y Av. Nacozari, donde podrían pasar los usuarios potenciales al circuito vial. La aplicación se realizará en los principales semáforos del área citada o se formará una estación en medio de la carretera, de tal forma que se logre captar 600 encuestas en un día normal entre semana; la actividad se realizará entre las 07:00 hasta las 19:00 horas. El punto de aplicación se muestra a continuación:

Figura No. 5: Ubicación de los Puntos para Encuesta Origen - Destino

La encuesta solamente contemplará preguntas básicas como son: Origen, Destino, Motivo, frecuencia y posible uso de nueva opción.

- Encuestas de Preferencia Declarada.- Debido a que la nueva opción vial tendrá un carácter de concesión, se aplicará una encuesta de preferencia declarada para obtener la disposición de pago y la tarifa óptima o a emplear, y que permita la estimación de la demanda potencial; la encuesta se aplicará en gasolineras o tiendas de autoservicio ubicadas dentro del área de estudio que permita aplicar la encuesta respectiva. La encuesta se aplicará en un día hábil en un horario de las 07:00 a las 19:00 horas y se levantarán 300 entrevistas a conductores de vehículos ligeros y vehículos de carga.

- Análisis de Capacidad (Niveles de Servicio).- Para evaluar las condiciones de operación actuales (Sin proyecto) y con la modernización del Circuito Vial (Con Proyecto) se efectuará el Análisis de Capacidad y la determinación de los niveles de servicio; para ello se deberá emplear el programa SYNCHRO V.7 o VISTRO donde se obtendrán los niveles de servicio por cada tramo (por sentido), así como de las intersecciones motivo de estudio. El análisis para ambos escenarios será a 30 años de proyección.

- Asignación de Tránsito.- Debido a que la vialidad es una nueva opción y no existe en la actualidad, se efectuará la asignación de tránsito; que consiste en determinar el número de vehículos que circulará por la nueva vialidad con tarifa y sin tarifa. Para esto se deberá aplicar una metodología adecuada a las características del área de estudio.

- ELABORACIÓN DE MEMORIA

- Análisis y Diagnóstico.- Determinación de la demanda en la situación actual y en la situación con proyecto.

- Elaboración de la memoria.- Elaboración del informe respectivo, que contendrá los elementos requeridos para la evaluación económica.

- ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA PARA EL PROYECTO CIRCUITO VIAL CONURBADO TRAMO DE INTERCONEXIÓN PROLONGACIÓN PONIENTE DE TAMPICO - CORREDOR LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO  DE ALTAMIRA; Y, ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO, TAMPICO TAMAULIPAS

Para ambos estudios aplicará la siguiente estructura y contenido:

- RESUMEN EJECUTIVO

Contendrá información relevante de cada capítulo que integra el estudio de viabilidad financiera, destacando la justificación de la ejecución del proyecto de inversión; así como los principales resultados de los indicadores de rentabilidad.

- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

- Delimitación del área de influencia.- Focalización de la zona de estudio, en donde se presenta la problemática y ejecutará el proyecto; se deberán considerar la principales características sociodemográficas del área.

- Población objetivo.- Segmentación de los sectores a atender, mismos que se ubican en el área de influencia del proyecto a desarrollar.

- Contexto local y estatal.- Análisis de las principales características sociodemográficas del municipio y del Estado.

- Identificación de la problemática.- Planteamiento de causas-efectos para la definición del problema.

- Análisis de la oferta.- Descripción de la infraestructura existente en el área de influencia.

- Análisis de la demanda.- Descripción de las principales características de los bienes o servicios requeridos por el segmento de la población, identificada como población objetivo.

- PROYECTO DE INVERSIÓN

- Descripción y alcances del Proyecto de Inversión.- nombre del proyecto y principales características técnicas.

- Localización.- Georreferenciación del sitio donde se desarrollará el proyecto de inversión.

- Objetivo general y objetivos particulares.- Los objetivos deberán estar contextualizados en los instrumentos de planeación nacionales, estatales y municipales.

- Principales componentes.- Descripción de los grandes componentes que integran el proyecto ejecutivo.

- Presupuesto de Inversión.- Desglose de la inversión por componente e importe de cada uno de ellos.

- Programa de Ejecución.- Calendarización de la ejecución de los trabajos por componente.

- VIABILIDAD FINANCIERA

- Esquema de financiamiento.- Análisis de necesidades de financiamiento y descripción de la estructura de financiamiento propuesta para la ejecución del proyecto de inversión.

- Determinación de egresos e ingresos de flujo de efectivo.- Descripción de los rubros por concepto de egresos e ingresos en el periodo de operación del proyecto; considerando costos de operación y mantenimiento, así como las instancias que los absorberán.

- Proyección de flujos de efectivo.- Determinación de los parámetros con relación a los movimientos de entradas y salidas de dinero que se realizarán en el periodo establecido de la evaluación; las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento formaran parte de las categorías contempladas en el marco del estado de flujo de efectivo.

- Proyección de estados financieros.- Presentación del Balance General y Estado de Resultados.

- Determinación de indicadores de rentabilidad.- Cálculo del Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno.

- Beneficios económicos esperados

- PRINCIPALES RIESGOS

- Riesgos.- Deberán identificarse los principales riesgos asociados al proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, dichos riesgos deberán clasificarse con base en la factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos sobre la ejecución y la operación del programa o proyecto de inversión en cuestión.

- Estrategias de contingencia.- Descripción acciones necesarias para enfrentar las eventualidades presentadas por la ocurrencia de riesgos.

- CONCLUSIONES

Exponer de forma clara y precisa los argumentos que determinan la viabilidad financiera del proyecto de inversión; y que por lo tanto se puede ejecutar dicho proyecto.

- REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Para la elaboración de cada uno de los estudios solicitados, se propone la realización de las siguientes acciones:

- INSTANCIA PÚBLICA CONTRATANTE

Integración de la información requerida: la dependencia responsable del proyecto deberá entregar en medio impreso y/o electrónico la siguiente información:

- Proyecto Ejecutivo.- memoria descriptiva, memoria de cálculo, y estudios técnicos con lo que se cuente para la ejecución de la obra.

- Monto de la inversión.- presupuesto completo de la obra a ejecutar, y principales componentes con unidad de medida, cantidad, precio unitario e importe. Se deberá incluir los costos indirectos e I.V.A.

- Fuentes de financiamiento.- estructura financiera, indicando el importe de las aportaciones, así como su origen, es decir si se trata de aportación federal, estatal, municipal u otra como inversiones privadas, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros.

- Calendario de inversión y programa de trabajo.- calendarización mensual de la ejecución de los trabajos con cantidades de obra y montos.

- Horizonte de evaluación.- período de vida útil o años de operación que tendrá el bien a construir,  así como el periodo de ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución.- fecha estimada de inicio y término de realización de la obra.

- Localización geográfica del proyecto.- mapa de ubicación geo referenciado, señalando la dirección con nombre de calle o referencias, Localidad y Municipio.

- Aspectos ambientales relevantes.- estudio de impacto ambiental y su respectivo resolutivo.

- Aspectos legales.- permisos con los que se cuenta (acreditación del predio en donde se llevará a cabo el proyecto, licencias, uso de suelo, etc.)

- Estimación de costos anuales de operación o mantenimiento.- presupuesto de los costos tanto de operación (sueldos, recursos materiales, etc.) como de mantenimiento (considerar las depreciaciones de equipos y maquinaria, y posibles reinversiones por sustitución de bienes).

Para el caso específico del Estudio de Ingeniería de Tránsito se considerará lo siguiente:

- La contratante proporcionará los formatos originales para efectuar el fotocopiado o en su defecto dará indicaciones para que empresa contratada proponga los formatos, bajo los criterios que se le sugiera.

- Se proporcionaran los oficios o cartas que señalen los motivos del trabajo respectivos para ejecutar los trabajos.

- Las identificaciones a diseñar serán propuestas por la empresa contratante, pudiendo aplicar logotipos institucionales o  de nuestra contratada.

- La contratación del personal, la seguridad y responsabilidad, corresponderá únicamente a la empresa contratada.

- EMPRESA CONSULTORA

La Empresa Consultora estará obligada a llevar a cabo las siguientes acciones:

- Realización de 4 estudios para los proyectos de inversión.- Elaborará un Estudio de Análisis Costo Beneficio a nivel Prefactibilidad, un Estudio de Ingeniería de Tránsito, y dos Estudios de Viabilidad Financiera; esto conforme a los requerimientos señalados en los presente Términos de Referencia.

- Productos Entregados.- Cada uno de los 4 estudios será entregado de forma impresa y digital a la Instancia Pública responsable del proyecto, en dos tantos originales en versión Word; y todo el estudio incluyendo la memoria de cálculo en Excel en archivo electrónico.

- Desahogo de observaciones por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Esta actividad prevé el desahogo de las observaciones que se pudieran llegar a recibir por parte de las instancias estatales involucradas en cada proyecto. Y/o Desahogo de observaciones por parte de la SHCP.

- ELABORACIÓN DE CINCO ESTUDIOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL PERFIL, 1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y 1 ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO, PARA DIVERSAS OBRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- ESTUDIO, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, CINCO PERFIL Y UNO A NIVEL PREFACTIBILIDAD.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, emite los presentes Términos de Referencia para la elaboración de Seis Estudios Análisis Costo Beneficio, de los cuales cinco serán a Nivel Perfil y uno a Nivel Prefactibilidad, y Un Estudio de Ingeniería de Tránsito; esto con el objetivo de que se desarrollen y estructuren conforme a los requerimientos establecidos en la normatividad aplicable.

Los estudios consideran investigación documental y de gabinete, por lo que, para la ejecución de los trabajos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de las Secretarías responsables de cada proyecto proporcionará a la empresa que se contrate, toda la información relativa a los proyectos ejecutivos.

Por los montos de inversión que consideran los proyectos a evaluar, se determinan los niveles de evaluación; siendo estos cinco a nivel perfil y uno a nivel prefactibilidad. Cuya definición está estipulada en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados el 31 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación por la Unidad de Inversiones de la SHCP.

- Evaluación a nivel de perfil: Evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza la información disponible con que cuenta la dependencia o entidad, tomando en cuenta la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional de los evaluadores. También se puede utilizar información proveniente de revistas especializadas, libros en la materia, artículos contenidos en revistas arbitradas, estudios similares, estadísticas e información histórica y paramétrica, así como experiencias de otros países y gobiernos.

Para este tipo de evaluación, la información a utilizar, para efectos de la cuantificación y valoración de los costos y beneficios específicos del proyecto, debe permitir el cálculo de indicadores de rentabilidad;

- Evaluación a nivel de prefactibilidad: Evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza, además de los elementos considerados en la evaluación a nivel de perfil, información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas, elaborados especialmente para llevar a cabo la evaluación de dicho programa o proyecto. La información utilizada para este tipo de evaluación debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación y valoración de los costos y beneficios.

La información utilizada para el análisis a nivel de prefactibilidad, deberá ser verificable e incluir las fuentes de información de la misma en la sección de bibliografía del análisis;

La integración de la estructura de los Estudios Análisis Costo Beneficio, se fundamenta también en los citados Lineamientos; considerándose un solo esquema para su desarrollo, aplicable tanto a nivel perfil como a nivel prefactibilidad.

Para las cinco evaluaciones que corresponden a nivel perfil, los estudios a desarrollar serán Análisis Costo Beneficio Simplificado; y para la evaluación a nivel prefactibilidad, será Análisis Costo Beneficio.

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Toda vez que los recursos (total o parcialmente) necesarios para la realización de las diversas inversiones en materia de infraestructura pública Estatal, provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación –PEF- o bien de recursos transferidos como los casos del Fondo Metropolitano, Fondo Regional, etc., se requiere por normatividad de la elaboración de Análisis Costo-Beneficio, a Nivel Perfil para los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos; y a Nivel Prefactibilidad, para todos aquellos proyectos cuya inversión supere los 500 millones de pesos.

La evaluación socioeconómica se requiere para la obtención del Registro en Cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP, por lo que la realización de los estudios estará supeditada a las metodologías de análisis socioeconómico según el monto y/o la naturaleza de la inversión de cada proyecto a evaluar; esto de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia.

Del análisis costo beneficio simplificado

El análisis costo-beneficio simplificado consistirá en una evaluación socioeconómica a nivel de perfil y deberá contener los mismos elementos y apartados descritos en los Lineamientos señalados.

La información utilizada para la Evaluación a nivel de perfil, deberá ser verificable e incluir las fuentes de la misma en la sección de bibliografía.

Del análisis costo-beneficio

El análisis costo-beneficio, es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de prefactibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho programa o proyecto de inversión y deberá contener todos los elementos y apartados descritos en los lineamientos.

Los estudios deberán desarrollarse con base en la siguiente estructura y contenido:

Descripción de los componentes:

I.	Resumen Ejecutivo

Contendrá el nombre del programa o proyecto de inversión, localización y monto total de inversión; explicará en forma concisa, el objetivo del programa o proyecto de inversión, la problemática identificada, sus principales características, su horizonte de evaluación, la identificación y descripción de los principales costos y beneficios, sus indicadores de rentabilidad, los principales riesgos asociados a la ejecución y operación, e incluirá una conclusión referente a la rentabilidad del programa o proyecto de inversión.

II.	Situación Actual del Proyecto de Inversión

En esta sección se deberán incluir los siguientes elementos:

- Diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver;

- Análisis de la Oferta o infraestructura existente;

- Análisis de la Demanda actual, y

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del mercado en el cual se llevará a cabo el programa o proyecto de inversión, describiendo de forma detallada la problemática identificada. Este análisis deberá incluir la explicación de los principales supuestos, metodología y las herramientas utilizadas en la estimación.

III.	Situación sin el Proyecto de Inversión

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en ausencia del programa o proyecto de inversión, los principales supuestos técnicos y económicos utilizados para el análisis y el horizonte de evaluación. Asimismo, este punto deberá incluir los siguientes elementos:

a)	Optimizaciones: Consiste en la descripción de medidas administrativas, técnicas, operativas, así como inversiones de bajo costo (menos del 10% del monto total de inversión), entre otras, que serían realizadas en caso de no llevar a cabo el programa o proyecto de inversión. Las optimizaciones contempladas deberán ser incorporadas en el análisis de la oferta y la demanda siguientes;

b)	Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo;

c)	Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo;

d)	Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda con las optimizaciones consideradas. El análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda total del mercado y la explicación de los principales supuestos, metodología y las herramientas utilizadas en la estimación; y

e)	Alternativas de solución: Se deberán describir las alternativas que pudieran resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

IV.	Situación con el Proyecto de Inversión

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en caso de que se realice el programa o proyecto de inversión y deberá contener los siguientes elementos:

a)	Descripción general: Deberá detallar el programa o proyecto de inversión, incluyendo las características físicas del mismo y los componentes que resultarían de su realización, incluyendo cantidad, tipo y principales características;

b)	Alineación estratégica: Incluye una descripción de cómo el programa o proyecto de inversión contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales;

c)	Localización geográfica: Deberá describir la ubicación geográfica dónde se desarrollará el programa o proyecto de inversión y su zona de influencia, acompañada de un plano de localización geo-referenciado y un diagrama para señalar su ubicación exacta, siempre y cuando la naturaleza del proyecto lo permita;

d)	Calendario de actividades: Deberá incluir la programación de las principales actividades e hitos que serían necesarias para la realización del programa o proyecto de inversión;

e)	Monto total de inversión: Deberá incluirse el calendario de inversión por año y la distribución del monto total entre sus principales componentes o rubros. Asimismo, deberá desglosarse el impuesto al valor agregado y los demás impuestos que apliquen;

f)	Financiamiento: Deberá indicar las fuentes de financiamiento del programa o proyecto de inversión;

g)	Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del programa o proyecto de inversión;

h)	Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificadas en el horizonte de evaluación;

i)	Vida útil: Deberá considerarse como el tiempo de operación del programa o proyecto de inversión expresado en años;

j)	Descripción de los aspectos más relevantes y las conclusiones de los estudios técnicos, legales, ambientales, de mercado y, en su caso, algún otro estudio que se requiera. Los aspectos a considerar deben ser aquellos que tienen un impacto significativo en el resultado del programa o proyecto de inversión;

k)	Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión;

l)	Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión; y

m)	Diagnóstico de la Interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste en describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, considerando la implementación del programa o proyecto de inversión. Dicho análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda total del mercado y la explicación de los principales supuestos, metodología y herramientas utilizadas en la estimación.

V.	Evaluación del Proyecto de Inversión

Deberá incluirse la evaluación del programa o proyecto de inversión, en la cual debe compararse la situación sin proyecto optimizada con la situación con proyecto, considerando los siguientes elementos:

- Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa o proyecto de inversión: Deberán considerar el flujo anual de costos del programa o proyecto de inversión, tanto en su etapa de ejecución como la de operación. Adicionalmente, se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron los costos, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

- Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del programa o proyecto de inversión: Deberán considerar el flujo anual de los beneficios del programa o proyecto de inversión, tanto en su etapa de ejecución como de operación. Adicionalmente, se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron los beneficios, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

- Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar el beneficio neto y la conveniencia de realizar el programa o proyecto de inversión. El cálculo de los indicadores de rentabilidad incluye: relación B/C, VPN, TIR, TRI y/o CAE de ser el caso.

- Análisis de sensibilidad: A través del cual, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad del programa o proyecto de inversión: el VPN, la TIR, la relación B/C y, en su caso, la TRI y el CAE. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería igual a cero; y

e)	Análisis de riesgos: Deberán identificarse los principales riesgos asociados al programa o proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, dichos riesgos deberán clasificarse con base en la factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos sobre la ejecución y la operación del programa o proyecto de inversión en cuestión, así como las acciones necesarias para su desahogo.

VI.	Conclusiones y Recomendaciones: Exponer de forma clara y precisa los argumentos por los cuales el proyecto o programa de inversión debe realizarse.

VII.	Anexos: Son aquellos documentos y hojas de cálculo, que soportan la información y estimaciones contenidas en la Evaluación socioeconómica.

VIII.	Bibliografía: Es la lista de fuentes de información y referencias consultadas para la Evaluación socioeconómica.

REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Para la elaboración de cada uno de los estudios solicitados, se propone la realización de las siguientes acciones:

- Instancia Pública Contratante

Integración de la información requerida: Derivado de la naturaleza de cada proyecto, a continuación, se presentan los requerimientos de información con base en la temática a tratar; quedando estructurados en 4 sectores: Hidráulicos, Salud, Turismo y Comunicaciones. Para lo cual, la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos, deberá entregar en medio impreso y/o electrónico la siguiente información:

- PROYECTOS HIDRÁULICOS

- Memoria descriptiva del proyecto a desarrollar, precisando los alcances y capacidades en cuanto a infraestructura y equipamiento; deberá contener las dimensiones de la superficie a intervenir, así como la superficie a construir; y la definición de las áreas.

- Plano arquitectónico del proyecto. - en donde se visualice la distribución y superficies de las áreas que lo integran.

- Monto de la inversión. - presupuesto completo de la obra a ejecutar, y la definición de los principales componentes con unidad de medida, cantidad, precio unitario e importe. Se deberá incluir los costos indirectos e I.V.A.

- Fuentes de financiamiento. - estructura financiera, indicando el importe de las aportaciones, así como su origen, es decir si se trata de aportación federal, estatal, municipal u otra como inversiones privadas, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros.

- Calendario de inversión y programa de trabajo. - calendarización mensual de la ejecución de los trabajos con cantidades de obra y montos.

- Horizonte de evaluación. - período de vida útil o años de operación que tendrá el bien a construir, así como el periodo de ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución. - fecha estimada de inicio y término de realización de la obra.

- Localización geográfica del proyecto. - mapa de ubicación geo referenciado, señalando la dirección con nombre de calle o referencias, Localidad y Municipio; donde se construirá la infraestructura; señalar inicio, término, y puntos de incidencia del proyecto.

- Delimitación del área de influencia (municipios que se van a considerar en el proyecto).

- Aspectos ambientales relevantes. - estudio de impacto ambiental y su respectivo resolutivo.

- Aspectos legales. - condiciones legales actuales en cuanto a la acreditación del terreno en donde se instalará la infraestructura.

- Estimación de costos anuales de operación o mantenimiento que implica la operación del proyecto. - presupuesto de los costos tanto de operación (sueldos, recursos materiales, etc.) como de mantenimiento (considerar las depreciaciones de equipos y maquinaria, y posibles reinversiones por sustitución de bienes). Instancia responsable de la administración y operación de la infraestructura a construir.

- Factibilidades. - factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate.

- Reporte fotográfico. - las fotografías deberán evidenciar la problemática identificada en el área de influencia del proyecto de inversión a ejecutar.

- PROYECTOS PARA SALUD

- Proyecto Ejecutivo. - memoria descriptiva, memoria de cálculo, y estudios técnicos con lo que se cuente para la ejecución de la obra. Así como Superficie del terreno, distribución y superficie de los espacios construidos, Programa Médico Arquitectónico; y estudios con los que se cuenta.

En la descripción de los proyectos, se deberá identificar de forma clara y precisa los principales componentes a ejecutar, considerando entre otros aspectos, el número de niveles de cada edificio con sus respectivas áreas y su distribución con sus superficies. Así también, los sistemas que habrán de considerarse y materiales de las edificaciones; estacionamientos (superficie y capacidad), áreas verdes, etc.

- Monto de la inversión. - Presupuesto desglosado que incluya partidas generales y conceptos derivados de éstas, con sus respectivas unidades de medida, cantidades, precios unitarios, e importes totales; considerando la descripción técnica de cada concepto (Obra civil y Equipamiento). Se deberá incluir los costos indirectos e I.V.A.

- Fuentes de financiamiento. - estructura financiera, indicando el importe de las aportaciones, así como su origen, es decir si se trata de aportación federal, estatal, municipal u otra como inversiones privadas, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros.

- Calendario de inversión y programa de trabajo. - calendarización mensual de la ejecución de los trabajos con cantidades de obra y montos.

- Horizonte de evaluación. - período de vida útil o años de operación que tendrá el bien a construir, así como el periodo de ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución. - fecha estimada de inicio y término de realización de la obra.

- Localización geográfica del proyecto. - mapa de ubicación geo referenciado, señalando la dirección con nombre de calle o referencias, Localidad y Municipio.

- Área de Influencia. - Municipios que serán considerados para recibir los servicios médicos otorgados por cada uno de los hospitales a construir.

- Servicios médicos otorgados. - Detalle de las especialidades, subespecialidades y servicios que se ofrecerán en los centros médicos.

- Certificado de Necesidades

- Estimación de costos anuales de operación o mantenimiento. - Sueldos y salarios del personal, insumos, servicios generales, mantenimiento al equipo, mantenimiento de la obra pública, sustituciones de equipo en caso de que aplique; sólo si se cuenta con la información, sino se utilizaran costos paramétricos de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES).

- Descripción del equipamiento y mobiliario por área.

- Aspectos ambientales relevantes. - estudio de impacto ambiental y su respectivo resolutivo.

- Aspectos legales. - situación actual sobre permisos para la construcción, acreditación legal del predio donde se van a construir los hospitales, en su caso incluir documentos que avalen la información presentada

- Factibilidades. - factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate (este apartado solo aplicará para la evaluación a nivel prefactibilidad).

- Reporte fotográfico. - de los predios y la zona donde se construirán los hospitales.

- Información Estadística respecto al perfil epidemiológico a nivel estado y municipios del área de influencia de cada proyecto:

- Principales causas de mortalidad de 2010 a 2017

- Morbilidad (principales causas de demanda de atención médica)

Prestación de servicios médicos otorgados en 2017:

- Total de Estudios de Laboratorio

- Total de Estudios de Gabinete e Imagenología

- Total de Consultas Otorgadas (Consulta General)

- Total de Consultas de Especialidad

- Total de Egresos Hospitalarios

- Total de Urgencias Atendidas

- Total de Cirugías Realizadas

Para el caso del Hospital oncológico

- Defunciones por enfermedades de cáncer de 2010 a 2017

- Número de casos y tipos de cáncer presentados de 2010 a 2017

- Describir las unidades médicas que atienden actualmente en el estado este tipo de padecimientos, servicios otorgados y capacidades

Para el caso del hospital psiquiátrico

- Defunciones por enfermedades de trastornos mentales 2010 a 2017

- Número de casos presentados de enfermedades presentadas de 2010 a 2017

- Describir las unidades médicas que atienden actualmente en el estado este tipo de padecimientos, servicios y capacidades

- PROYECTOS PARA TURISMO

- Memoria descriptiva del proyecto a desarrollar, precisando los alcances y capacidades en cuanto a infraestructura y equipamiento; deberá contener las dimensiones de la superficie a intervenir, así como la superficie a construir; y la definición de las áreas.

- Plano arquitectónico del proyecto. - en donde se visualice la distribución y superficies de las áreas que lo integran.

- Monto de la inversión. - presupuesto completo de la obra a ejecutar, y la definición de los principales componentes con unidad de medida, cantidad, precio unitario e importe. Se deberá incluir los costos indirectos e I.V.A.

- Fuentes de financiamiento. - estructura financiera, indicando el importe de las aportaciones, así como su origen, es decir si se trata de aportación federal, estatal, municipal u otra como inversiones privadas, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros.

- Calendario de inversión y programa de trabajo. - calendarización mensual de la ejecución de los trabajos con cantidades de obra y montos.

- Horizonte de evaluación. - período de vida útil o años de operación que tendrá el bien a construir, así como el periodo de ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución. - fecha estimada de inicio y término de realización de la obra.

- Localización geográfica del proyecto. - mapa de ubicación geo referenciado, señalando la dirección con nombre de calle o referencias, Localidad y Municipio; donde se construirá la infraestructura; señalar inicio, término, y puntos de incidencia del proyecto.

- Delimitación del área de influencia (municipios que se van a considerar en el proyecto).

- Aspectos ambientales relevantes. - estudio de impacto ambiental y su respectivo resolutivo.

- Aspectos legales. - condiciones legales actuales en cuanto a la acreditación del terreno en donde se instalará la infraestructura.

- Estimación de costos anuales de operación o mantenimiento que implica la operación del proyecto. - presupuesto de los costos tanto de operación (sueldos, recursos materiales, etc.) como de mantenimiento (considerar las depreciaciones de equipos y maquinaria, y posibles reinversiones por sustitución de bienes). Instancia responsable de la administración y operación de la infraestructura a construir.

- Factibilidades. - factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate.

- Reporte fotográfico. - las fotografías deberán evidenciar la problemática identificada en el área de influencia del proyecto de inversión a ejecutar.

- PROYECTOS PARA COMUNICACIONES

- Proyecto Ejecutivo.- memoria descriptiva, memoria de cálculo, y estudios técnicos con lo que se cuente para la ejecución de la obra.

- Monto de la inversión.- presupuesto completo de la obra a ejecutar, y principales componentes con unidad de medida, cantidad, precio unitario e importe. Se deberá incluir los costos indirectos e I.V.A.

- Fuentes de financiamiento.- estructura financiera, indicando el importe de las aportaciones, así como su origen, es decir si se trata de aportación federal, estatal, municipal u otra como inversiones privadas, fideicomisos públicos o crédito externo, entre otros.

- Calendario de inversión y programa de trabajo.- calendarización mensual de la ejecución de los trabajos con cantidades de obra y montos.

- Horizonte de evaluación.- período de vida útil o años de operación que tendrá el bien a construir, así como el periodo de ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución.- fecha estimada de inicio y término de realización de la obra.

- Localización geográfica del proyecto.- mapa de ubicación geo referenciado, señalando la dirección con nombre de calle o referencias, Localidad y Municipio.

- Aspectos ambientales relevantes.- estudio de impacto ambiental y su respectivo resolutivo.

- Aspectos legales.- permisos con los que se cuenta (acreditación del predio en donde se llevará a cabo el proyecto, licencias, uso de suelo, etc.)

- Estimación de costos anuales de operación o mantenimiento.- presupuesto de los costos tanto de operación (sueldos, recursos materiales, etc.) como de mantenimiento (considerar las depreciaciones de equipos y maquinaria, y posibles reinversiones por sustitución de bienes).

- Factibilidades.- factibilidad técnica y legal, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate.

- Empresa Consultora

La Empresa Consultora estará obligada a llevar a cabo las siguientes acciones:

- Realización de 6 estudios análisis costo beneficio para los proyectos de inversión. - Elaborará cinco Estudios Análisis Costo Beneficio Simplificados (nivel perfil) y un Estudio de Análisis Costo Beneficio (nivel Prefactibilidad); esto conforme a los requerimientos señalados en los presentes Términos de Referencia.

- Productos Entregados. - Cada uno de los 6 estudios será entregado de forma impresa y digital a la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos, en dos tantos originales en versión Word; y todo el estudio incluyendo la memoria de cálculo en Excel en archivo electrónico.

- Desahogo de observaciones por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Esta actividad prevé el desahogo de las observaciones que se pudieran llegar a recibir por parte de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos. Y/o Desahogo de observaciones por parte de la SHCP.

- ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA EL PROYECTO  PARA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA TAMPICO- MANTE CON CIRCUITO P-D.

- GENERALIDADES

En este estudio se requiere obtener información sobre la movilidad en el área de influencia del proyecto, contempla la determinación de la demanda; para lo cual, se tendrán que realizar los trabajos de campo y los análisis respectivos para identificar los flujos de tránsito representativos que se generan en el área de referencia, es decir el Tránsito Diario Promedio Anual de la red vial de estudio en situación actual y futura con Proyecto. El propósito, en términos generales del estudio de ingeniería de tránsito, es contar con los insumos necesarios para realizar el Análisis Costo Beneficio, como son volúmenes vehiculares, composición vehicular, velocidades de recorrido, niveles de servicio en ambos escenarios y algunos elementos para efectuar el análisis económico, como las condiciones de la superficie de rodamiento.

- ÁREA DE ESTUDIO

Para los efectos de esta propuesta se describe el área de estudio, la cual será la base y referencia geográfica para la obtención de la información, así como el análisis y la presentación de los resultados:

Figura No. 3: Área de Estudio

La zona de estudio comprende la poligonal señalada en la figura anterior.

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Este apartado se refiere a la obtención de información mediante investigación documental y de campo que a continuación se describe:

- INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

- Datos Viales.- Serie de documentos editados por la SCT que contienen información sobre el tránsito registrado por año e indicadores sobre su comportamiento. (Ediciones 2008 al 2018).

- Cartas Topográficas.- Mapas editados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que contienen las condiciones topográficas de la región.

- Planes de Desarrollo Urbano.- Los programas existentes sobre el desarrollo urbano y lo que actualmente rige la urbanización o planes de nuevos desarrollos urbanos.

- Estudios de Vialidad y Tránsito existentes.- Revisión e investigación con las autoridades municipales y estatales sobre estudios existentes en materia de vialidad y tránsito en el área de estudio.

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Consistirá en trabajos que se efectuarán en el sitio para la obtención y medición directa de la información para el análisis económico; contempla los siguientes apartados:

- Inventario Vial.- Se deberán efectuar recorridos a pie en el área de estudio para verificar sus secciones transversales de los diferentes tramos y de las intersecciones de estudio; obtendrán el número de carriles, sentidos de circulación, medidas del ancho de calzada y separador de sentidos de circulación; por otro lado, se llevarán a cabo las condiciones de operación de los semáforos (fases, ciclos y movimientos); así como una revisión de las señales existentes (tipo y condiciones).

- Aforos Automáticos.- Estos aforos se realizarán con equipo automático en una estación, el sitio será representativo de los segmentos viales que se definen en el futuro; el punto se señala en la imagen anterior (Figura No.1)

El conteo se realizará durante una (1) semana completa durante 24 horas continuas; el registro vehicular se realizará con una clasificación básica siguiente:

(A): Vehículos ligeros menores de 3 toneladas (incluye carga ligera)

(B): Transporte Público Suburbano y Foráneo

(C): Vehículos pesados, mayores de 3 toneladas

- Aforos Manuales.- Se deberán realizar aforos del tipo manual en una intersección, con una duración de 3 días de 16 horas cada uno.

- Estudio de Velocidades.- Se deberá llevar acabo los estudios de tiempos de recorrido y demoras para obtener las velocidades de operación en cada tramo preestablecido para el análisis económico. Se realizan 5 recorridos por sentido por tipo de vehículo (A, B, y C)

- ELABORACIÓN DE MEMORIA

- Análisis y Diagnóstico.- Determinación de la demanda en la situación actual y en la situación con proyecto.

- Elaboración de la memoria.- Elaboración del informe respectivo, que contendrá los elementos requeridos para la evaluación económica.